АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН»  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 марта 2023 г.                                                                                           № 195

р.п. Вешкайма

О подготовке к  отопительному периоду 2023 и 2024 годов

В  целях своевременной подготовки объектов теплоэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к отопительному периоду 2022-2023 годов:

1.1  До 01 апреля 2023 года определить должностных лиц органов местного самоуправления муниципального  образования, ответственных за своевременную подготовку к отопительному периоду 2023 и 2024 годов.

1.2.  До 01 апреля 2023 года создать оперативный штаб по контролю  за ходом подготовки к отопительному периоду 2023 и 2024 годов (Приложение №1).

1.3. До  01 апреля 2023 года создать комиссию по оценке готовности жилищного фонда и  объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к прохождению отопительного периода 2023 и 2024 годов, с введением в их состав представителей	 газораспределительных организаций  и Ростехнадзора технического освидетельствования

1.4. До 10 апреля 2023 и до 10 октября 2023 года обеспечить проведение теплоснабжающими и теплосетевыми организациями противоаварийных тренировок в целях отработки действий, необходимых для возобновления передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии после полного прекращения подачи тепловой энергии её потребителям в соответствующем муниципальном образовании.

1.5. До 15 апреля  2023 года утвердить обобщённый план мероприятий по проведению ремонтных работ  по подготовке жилищного фонда, объектов топливно-энергетического комплекса и объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

1.6. До 15 апреля 2023 года разработать графики гидравлических и температурных испытаний и опубликовать их в средствах массовой информации.

1.7. Обеспечить контроль  за  подготовкой объектов теплоэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к отопительному периоду  2023 и 2024 годов в соответствии с утверждённым планом ремонтных работ, в том числе с привлечением экспертных организаций

к оценке качества угля, поставляемого в подведомственные организации, при его приёмке.

1.8. Обеспечить создание запаса материально-технических ресурсов, необходимых для предупреждения и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций в отопительный период 2023 и 2024 годов.

1.9. До 15 мая 2023 года обеспечить разработку актуализированных схем теплоснабжения городских поселений Вешкаймского района с включением в обязательном порядке в схемы теплоснабжения при проведении их ежегодной актуализации сценариев развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием  гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.

1.10. До 1 июня 2023 года по результатам  проведённых гидравлических испытаний, выявленных дефектов и неисправностей скорректировать  мероприятия по подготовке объёмов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2023 и 2024 годов,  адресные планы-графики подготовки объектов жилищно-коммунального, социально-культурного  назначения и их инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях, при этом готовность всех объектов к отопительному периоду 2023 и 2024 годов должна составить (нарастающим итогом):

в мае - 10 процентов;

в июне - 45 процентов;

в июле - 70 процентов;

в августе - 100 процентов.

1.11. Обеспечить контроль за ремонтом (сменой, восстановлением)  изношенных  частей и (или) конструкций инженерных сетей в объёме не менее 5 процентов от их общей протяжённости с целью улучшения их эксплуатационных возможностей, а также устранение в необходимых случаях последствий их износа.

1.12. До 1 июля 2023 года обеспечить утверждение в соответствии с законодательством Российской Федерации актуализированных схем теплоснабжения городских поселений и поселений Ульяновской области.

1.13. До 1 сентября 2023 года провести комплекс противоаварийных тренировок на объектах электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения.

1.14. До 1 октября 2023 года обеспечить 100-процентное оснащение резервными источниками электроснабжения категорированные электроприёмники  объектов электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

1.15. До 1 ноября 2023 года обеспечить проверку готовности к отопительному периоду 2023 и 2024 годов теплоснабжающих организаций,

эксплуатирующихобъекты тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки, в части теплоснабжения.

1.16.  Обеспечить погашение имеющейся задолженности за потребленные в отопительный период 2022 и 2023 годов энергоресурсы в сроки, определенные графиками погашения задолженности, соглашениями с организациями,  осуществляющими поставку топливно-энергетических ресурсов населению и организациям социально-культурного назначения.

1.17. Способствовать 100-процентному уровню собираемости управляющими организациями платежей потребителей за коммунальные услуги, оказанные организациями, осуществляющими поставку топливно-энергетических ресурсов населению.

1.18. Обеспечить проведение организациями топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства рейдов по проверке индивидуальных приборов учёта энергетических ресурсов с целью выявления нарушений, связанных с без учётным потреблением энергии, искажения учёта энергии.

1.19. Обеспечить работу по привлечению инвестиций в целях модернизации объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в рамках энергосервисных  контрактов (в сферах уличного освещения, теплоснабжения и внутреннего освещения подведомственных организаций и многоквартирных жилых домов) и концессионных соглашений.

1.20. Обеспечить работу специализированных организаций, оказывающих услуги по техническому обслуживанию, ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, заключению договоров по обеспечению безопасности при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

2. Рекомендовать руководителям организаций, оказывающих услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения населению и организациям социально-культурного назначения, обеспечить:

2.1. Проведение до 10 апреля 2023 года и до 10 октября 2023 года противоаварийных тренировок в целях отработки действий, необходимых для возобновления передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии после полного прекращения подачи тепловой энергии её потребителям в соответствующем муниципальном образовании.

2.2. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и снижение темпов роста их потребления при оказании услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителям энергетических ресурсов, в том числе за счёт применения энергоэффективного оборудования и материалов.

2.3. Проведение ремонтных работ систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, приводящих к снижению затрат на ремонтные работы по устранению возможных аварийных ситуаций в данных системах.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» от 08.04.2022 № 274 «О подготовке к отопительному сезону 2022-2023 годов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на  первого заместителя главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его обнародования.

Глава администрации

муниципального образования                                                                                          «Вешкаймский район»                                                                          Т.Н. Стельмах

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Вешкаймский район»

от  15 марта 2023г.  № 195

### Состав  оперативного штаба по контролю за ходом  подготовки к отопительному периоду 2023 и 2024 годов

| ## Руководитель штаба ## Стельмах Т.Н. | – Глава администрации муниципального образования «Вешкаймский район»; |
| --- | --- |
| Заместители руководителя штаба: Степанов А.Г. Сыроежко И.Ю. | первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район» – начальник управления ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район»; |
| Секретарь штаба Шубин В.В. | – специалист отдела ТЭР и ЖКХ МКУ «Управление делами» администрации муниципального образования «Вешкаймский район» (по согласованию); |
| Члены штаба: Антипов А.А. Павлова Е.А. Столетов В.Н. Гордеева Н.Ю. Симонова Ю.В. Тюрин А.В. Абдулкаримов А.Х. Зеленикина Е.М. Крупнова И.К. Архипова Т.Н. Лопатина Е.Н. Шаляхин А.В. Бирюков В.А. Кичин А.М. Ваштахов Н.Л. | – глава администрации муниципального образования Чуфаровское городское поселение (по согласованию); – исполняющая обязанности главы администрации муниципального образования «Ермоловское сельское поселение» (по согласованию); – глава администрации муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» (по согласованию); – глава администрации муниципального образования «Стемасское сельское поселение» (по согласованию); – исполняющая обязанности главы администрации муниципального образования «Каргинское сельское поселение» (по согласованию); – директор муниципального казённого предприятия «КОМХОЗ» (по согласованию); – директор муниципального унитарного предприятия «Вешкаймское водоснабжение» (по согласованию); – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Жильё» (по согласованию); – исполняющая обязанности главного врача государственного учреждения здравоохранения Вешкаймская районная больница (по согласованию); – начальник управления образования администрации муниципального образования «Вешкаймский район»; – начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации муниципального образования «Вешкаймский район»; – начальник РЭС Вешкаймского района открытого акционерного общества «Ульяновская сетевая компания» (по согласованию); - начальник Вешкаймского участка ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»; – начальник Вешкаймских РЭС филиала открытого акционерного общества «МРСК-Волги Ульяновские распределительные сети» Барышское ПО (по согласованию); – директор филиала ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в с. Большое Нагаткино (по согласованию); - представитель Агентства государственного и жилищного надзора по Ульяновской области (по согласованию); - представитель Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию). |

__________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Вешкаймский район»

от  15 марта 2023г. № 195

### Состав  комиссии по оценке готовности жилищного фонда и объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к прохождению отопительного периода 2023 и 2024 годов

| ## Руководитель комиссии ## Стельмах Т.Н. | – Глава администрации муниципального образования «Вешкаймский район»; |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя комиссии Степанов А.Г. Сыроежко И.Ю. | первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район» – начальник управления ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район»; |
| Секретарь комиссии Шубин В.В. | – специалист отдела ТЭР и ЖКХ МКУ «Управление делами» администрации муниципального образования «Вешкаймский район» (по согласованию); |
| Члены комиссии: Антипов А.А. Павлова Е.А. Столетов В.Н. Гордеева Н.Ю. Симонова Ю.В. Тюрин А.В. Абдулкаримов А.Х. Зеленикина Е.М. Крупнова И.К. Архипова Т.Н. Лопатина Е.Н. Шаляхин А.В. Бирюков В.А. Кичин А.М. Ваштахов Н.Л. | – глава администрации муниципального образования Чуфаровское городское поселение (по согласованию); – исполняющая обязанности главы администрации муниципального образования «Ермоловское сельское поселение» (по согласованию); – глава администрации муниципального образования «Бекетовское сельское поселение» (по согласованию); – глава администрации муниципального образования «Стемасское сельское поселение» (по согласованию); – исполняющая обязанности главы администрации муниципального образования «Каргинское сельское поселение» (по согласованию); – директор муниципального казённого предприятия «КОМХОЗ» (по согласованию); – директор муниципального унитарного предприятия «Вешкаймское водоснабжение» (по согласованию); – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Жильё» (по согласованию); – исполняющая обязанности главного врача государственного учреждения здравоохранения Вешкаймская районная больница (по согласованию); – начальник управления образования администрации муниципального образования «Вешкаймский район» (по согласованию); – начальник Управления по социальным вопросам и культуре администрации муниципального образования «Вешкаймский район» (по согласованию); – начальник РЭС Вешкаймского района акционерного общества «Ульяновская сетевая компания» (по согласованию); - начальник Вешкаймского участка ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» (по согласованию); – начальник Вешкаймских РЭС филиала открытого акционерного общества «Россети Волга»-«Ульяновские распределительные сети» Барышское ПО (по согласованию); – директор филиала ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в с. Большое Нагаткино (по согласованию); |

- представитель Агентства государственного и                     	                                            жилищного надзора по Ульяновской области (по 	                                            согласованию);

- представитель Средне-Поволжского 	         	    					    управления Федеральной службы по 	                    	                                             экологическому, технологическому и атомному      	                                             надзору (по согласованию).

____________________