АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ ________

р.п. Вешкайма

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Вешкаймский район», на 2024-2026 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 №51-П «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы» и в целях реализации региональной программы капитального ремонта, постановляю:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Вешкаймский район», на 2024-2026 годы (приложение №1).

2. Утвердить расчет стоимости работ и услуг по капитальному ремонту к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Вешкаймский район», на 2024-2026 годы (приложение №2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его обнародования.

Глава администрации                                                                       Т.Н. Стельмах

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Вешкаймский район", на 2024-2026 годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей |  |  |  |  | Планируемый срок завершения работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования* |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | средства областного бюджета Ульяновской области | средства бюджетов муниципальных образований | средства собственников помещений в многоквар-тирном доме |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 5 | разработка проектной документации на ремонт системы электроснабжения | 74355,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74355,6 | 2024 |
|  |  | ремонт системы электроснабжения | 1351920,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1351920,0 | 2024 |
|  |  | Строительный контроль при проведении ремонтных работ инженерной системы электроснабжения | 28931,09 | 0 | 0 | 0 | 28931,09 | 2024 |
|  |  | разработка проектной документации на ремонт системы холодного водоснабжения | 35818,20 | 0 | 0 | 0 | 35818,20 | 2024 |
|  |  | Ремонт инженерных систем системы холодного водоснабжения | 651240,0 | 0 | 0 | 0 | 651240,0 | 2024 |
|  |  | Строительный контроль при проведении ремонтных работ инженерной системы холодного водоснабжения | 13936,54 | 0 | 0 | 0 | 13936,54 | 2024 |
|  |  | разработка проектной документации на ремонт системы водоотведения | 24024,0 | 0 | 0 | 0 | 24024,0 | 2024 |
|  |  | Ремонт систем водоотведения | 436800,0 | 0 | 0 | 0 | 436800,0 | 2024 |
|  |  | Строительный контроль при проведении ремонтных работ инженерной системы водоотведения | 9347,52 | 0 | 0 | 0 | 9347,52 | 2024 |
| 2 | Вешкаймский р-н, р.п.Вешкайма, ул. Энергетиков, д.12 | разработка проектной документации на ремонт крыши | 465608,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465608,0 | 2024 |
|  |  | ремонт крыши | 8465600,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8465600,0 | 2025 |
|  |  | Строительный контроль при проведении ремонтных работ крыши | 181163,84 | 0 | 0 | 0 | 181163,84 | 2025 |
| 3 | Вешкаймский р-н, р.п.Вешкайма, ул. Строителей , 3 | разработка проектной документации на ремонт крыши | 233713,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233713,92 | 2024 |
|  |  | ремонт крыши | 8852800,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8852800,0 | 2026 |
|  |  | Строительный контроль при проведении ремонтных работ крыши | 189449,92 | 0 | 0 | 0 | 189449,92 | 2026 |
|  | Итого: |  | 21267898,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21267898,70 |  |

* Источники финансирования – в полном объеме средства собственников.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Расчёт стоимости работ и услуг по капитальному ремонту к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Вешкаймский район", на 2024-2026 годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Предельная стоимость за ед.измерения (руб.) | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объём работ в соответствии с единицами измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Единицы измерения |  | в том числе |  |  |  |  | Всего стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
|  |  |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы (руб.) | Подготовка проектной документации (руб.) | Строительный контроль (руб.) | Экспертиза сметной документации (руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, д. 5 | Ремонт инженерной системы электроснабжения | 516 | п.м | 2620 | 1351920,0 | 67596,0 | 28931,09 | 6759,60 | 1455206,69 |  |
|  |  | Ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 201 | п.м. | 3240 | 651240,0 | 32562,0 | 13936,54 | 3256,2 | 700994,74 |  |
|  |  | Ремонт инженерной системы водоотведения | 84 | п.м. | 5200 | 436800,0 | 21840,0 | 9347,52 | 2184,0 | 470171,52 |  |
| 2 | Вешкаймский р-н, р.п.Вешкайма, ул. Энергетиков, 12 | Ремонт крыши | 880 | кв.м. | 9620 | 8465600,0 | 423280,0 | 181163,84 | 42328,0 | 9112371,84 |  |
| 3 | Вешкаймский р-н, р.п.Вешкайма, ул. Строителей , 3 | Ремонт крыши | 880 | кв.м. | 10060 | 8852800,0 | 442640,0 | 189449,92 | 44264,0 | 9529153,92 |  |
|  |  |  |  |  |  | 19758360,0 | 987918,0 | 422828,90 | 98791,80 | 21267898,70 |  |