МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2023 г                                                                                       №  463

р.п. Вешкайма

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» от 17 июля 2020 года №493 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Вешкаймский район», на 2021-2023 годы»

В целях приведения муниципального правового акта администрации муниципального образования «Вешкаймский район» в соответствие, постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» от 17 июля 2020 года № 493 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Вешкаймский район», на 2021-2023 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Вешкаймский район", на 2021-2023 годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей |  |  |  |  | Планируемый срок завершения работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования* |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | средства Государствен-ной корпорации - Фонда содействия реформирова-нию жилищно-коммунально-го хозяйства | средства областного бюджета Ульяновской области | средства бюджетов муниципа-льных образований | средства собственников помещений в многоквар-тирном доме |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальное образование «Вешкаймский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование «Вешкаймское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, 9 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 99 818,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 818,40 | 2022 |
| 2 | р.п. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, 9 | Ремонт крыши | 5 549 308,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 549 308,80 | 2023 |
| 3 | р.п. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, 9 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 118 755,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 755,21 | 2023 |
| 4 | р.п. Вешкайма, ул. Железнодорожная, 15 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 10 594,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 594,76 | 2021 |
| 5 | р.п. Вешкайма, ул. Железнодорожная, 15 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 69 935,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 935,56 | 2021 |
| 6 | р.п. Вешкайма, ул. Железнодорожная, 15 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 544 850,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 850,14 | 2022 |
| 7 | р.п. Вешкайма, ул. Железнодорожная , 15 | Ремонт крыши | 1 907 336,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 907 336,41 | 2022 |
| 8 | р.п. Вешкайма, ул. Железнодорожная , 15 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2 040,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040,50 | 2022 |
| 9 | р.п. Вешкайма, ул. Железнодорожная , 15 | Строительный контроль при проведении ремонта крыши | 19 388,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 388,09 | 2022 |
| 10 | р.п. Вешкайма, ул. Первомайская , 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 631,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 631,60 | 2022 |
| 11 | р.п. Вешкайма, ул. Первомайская , 1 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 17 862,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 862,24 | 2022 |
| 12 | р.п. Вешкайма, ул. Первомайская , 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 426 650,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 650,16 | 2023 |
| 13 | р.п .Вешкайма, ул. Первомайская , 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 355 949,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 949,79 | 2023 |
| 14 | р.п. Вешкайма, ул. Первомайская , 1 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1192,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1192,89 | 2023 |
| 15 | р.п. Вешкайма, ул. Первомайская , 1 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 995,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,22 | 2023 |
| 16 | р.п. Вешкайма, ул. Первомайская , 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9631,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9631,6 | 2022 |
| 17 | р.п. Вешкайма, ул. Первомайская , 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 17 862,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 862,24 | 2022 |
| 18 | р.п. Вешкайма, ул. Первомайская , 6 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 24 899,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 899,88 | 2022 |
| 19 | р.п. Вешкайма, ул. Первомайская , 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 470 195,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 195,46 | 2023 |
| 20 | р.п. Вешкайма, ул. Первомайская , 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 387 477,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 477,05 | 2023 |
| 21 | р.п. Вешкайма, ул. Первомайская , 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 725 255,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 255,26 | 2023 |
| 22 | р.п. Вешкайма, ул. Первомайская , 6 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 314,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314,65 | 2023 |
| 23 | р.п. Вешкайма, ул. Первомайская , 6 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 083,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083,37 | 2023 |
| 24 | р.п. Вешкайма, ул. Первомайская , 6 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 027,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027,79 | 2023 |
| 25 | р.п. Вешкайма, ул. Первомайская , 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 6 260,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 260,54 | 2022 |
| 26 | р.п. Вешкайма, ул. Первомайская , 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 8 931,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 931,12 | 2022 |
| 27 | р.п. Вешкайма, ул. Первомайская , 8 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 6 402,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 402,83 | 2022 |
| 28 | р.п. Вешкайма, ул. Первомайская , 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 120 009,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 009,90 | 2023 |
| 29 | р.п. Вешкайма, ул. Первомайская , 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 143 963,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 963,16 | 2023 |
| 30 | р.п. Вешкайма, ул. Первомайская , 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 433 323,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 323,73 | 2023 |
| 31 | р.п. Вешкайма, ул. Первомайская , 8 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 335,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,54 | 2023 |
| 32 | р.п. Вешкайма, ул. Первомайская , 8 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 402,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,51 | 2023 |
| 33 | р.п. Вешкайма, ул. Первомайская , 8 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1211,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1211,55 | 2023 |
| 34 | р.п. Вешкайма, ул. Строителей , 7 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 9 631,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 631,60 | 2021 |
| 35 | р.п. Вешкайма, ул. Строителей , 7 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 17 862,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 862,24 | 2021 |
| 36 | р.п. Вешкайма, ул. Строителей , 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 526 304,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 304,09 | 2022 |
| 37 | р.п. Вешкайма, ул. Строителей , 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 333 008,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 008,78 | 2022 |
| 38 | р.п. Вешкайма, ул. Строителей , 7 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 971,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 008,78 | 2022 |
| 39 | р.п. Вешкайма, ул. Строителей , 7 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 247,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247,14 | 2022 |
| 40 | р.п. Вешкайма, ул. Труда ,1 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 82 393,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 393,96 | 2021 |
| 41 | р.п. Вешкайма, ул. Труда ,1 | Ремонт фасада | 1 888 420,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 420,80 | 2022 |
| 42 | р.п. Вешкайма, ул. Труда ,1 | Строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада | 32 219,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 219,8 | 2022 |
| 43 | р.п. Вешкайма, ул. Энергетиков, 13 | Разработка проектной документации на ремонт фасада | 59 983,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 983,0 | 2021 |
| 44 | р.п. Вешкайма, ул. Энергетиков, 13 | Ремонт фасада | 1 300 780,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 780,80 | 2022 |
| 45 | р.п. Вешкайма, ул. Энергетиков, 13 | Строительный контроль при проведении ремонта фасада | 27 697,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 697,53 | 2022 |
| 46 | р.п. Чуфарово, ул. Заводская, 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 41 054,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 054,70 | 2022 |
| 47 | р.п. Чуфарово, ул. Заводская, 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 31 724,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 724,08 | 2022 |
| 48 | р.п. Чуфарово, ул. Заводская, 5 | Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 201,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 201,41 | 2022 |
| 49 | р.п. Чуфарово, ул. Заводская, 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 487 581,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 581,91 | 2023 |
| 50 | р.п. Чуфарово, ул. Заводская, 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 404 717,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 717,35 | 2023 |
| 51 | р.п. Чуфарово, ул. Заводская, 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 812 916,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 916,62 | 2023 |
| 52 | р.п. Чуфарово, ул. Заводская, 5 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 363,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363,26 | 2023 |
| 53 | р.п. Чуфарово, ул. Заводская, 5 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 1 131,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 131,57 | 2023 |
| 54 | р.п. Чуфарово, ул. Заводская, 5 | Строительный контроль при проведении ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 272,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272,89 | 2023 |
|  | Итого по муниципальному образованию: |  | 17 526 082,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 526 082,61 |  |
|  |  | В том числе план 2021 года | 250 101,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | план 2022 года | 6 862 545,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | план 2023 года | 10 449 435,64 |  |  |  |  |  |

* Источники финансирования – в полном объеме средства собственников

».

1.2. Приложение №2 к постановлению изложить в следующей редакции:

«

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Расчёт стоимости работ и услуг по капитальному ремонту  к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Вешкаймский район", на 2021-2023 годы

| № п/п |  | Адрес многоквартирного дома | Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Предельная стоимость за ед.измерения (руб.) | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объём работ в соответствии с единицами измерения | Единицы измерения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  | Всего стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы (руб.) | Подготовка проектной документации (руб.) | Строительный надзор (руб.) | Экспертиза сметной документации (руб.) |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальное образование "Вешкаймский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование "Вешкаймское городское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, 9 |  | Ремонт крыши | 480 | кв.м | 8370 | 5549308,80 | 99818,40 | 118755,21 | 27746,54 | 5 795 628,95 |
| 2 | р.п. Вешкайма, ул. Железнодорожная , 15 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 88 | пог.м | 4730 | 544850,14 | 10594,76 | 2040,50 | 2724,25 | 560 209,65 |
|  |  |  | Ремонт крыши | 280 | кв.м | 8370 | 1907336,41 | 69935,56 | 19388,09 | 9536,68 | 2 006 196,74 |
| 3 | р.п. Вешкайма, ул. Первомайская , 1 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 192 | пог.м | 2950 | 355949,79 | 17862,24 | 995,22 | 1779,75 | 376 587,0 |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 80 | пог.м | 4730 | 426 650,16 | 9631,6 | 1192,89 | 2133,25 | 439 607,90 |
| 4 | р.п. Вешкайма, ул. Первомайская , 6 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 192 | пог.м | 2950 | 387477,05 | 17862,24 | 1083,37 | 1937,38 | 408 360,04 |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 80 | пог.м | 4730 | 470195,46 | 9631,6 | 1314,65 | 2350,98 | 483 492,69 |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 350 | пог.м | 2380 | 725255,26 | 24899,88 | 2027,79 | 3626,28 | 755 809,21 |
| 5 | р.п. Вешкайма, ул. Первомайская , 8 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 96 | пог.м | 2950 | 143963,16 | 8931,12 | 402,51 | 719,82 | 154 016,61 |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 52 | пог.м | 4730 | 120009,90 | 6260,54 | 335,54 | 600,05 | 127 206,03 |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 90 | пог.м | 2380 | 433323,73 | 6402,83 | 1211,55 | 2166,62 | 443 104,73 |
| 6 | р.п. Вешкайма, ул. Строителей , 7 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 192 | пог.м | 2950 | 333008,78 | 17862,24 | 1247,14 | 1665,04 | 353 783,2 |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 80 | пог.м | 4730 | 526304,09 | 9631,6 | 1971,04 | 2631,52 | 540 538,25 |
| 7 | р.п. Вешкайма, ул. Труда , 1 |  | Ремонт фасада | 752,8 | кв.м | 2380 | 1888420,8 | 82393,96 | 32219,8 | 9442,1 | 2 012476,66 |
| 8 | р.п. Вешкайма, ул. Энергетиков , 13 |  | Ремонт фасада | 545,3 | кв.м | 2380 | 1300780,8 | 59683,09 | 27697,53 | 6503,9 | 1 394 665,32 |
| 10 | р.п. Чуфарово, ул. Заводская, 5 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 341 | пог.м | 2950 | 404717,35 | 31724,08 | 1131,57 | 2023,59 | 439 596,59 |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 341 | пог.м | 4730 | 487581,91 | 41054,70 | 1363,26 | 2473,91 | 532 473,78 |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 45 | пог.м | 2380 | 812916,62 | 3201,41 | 2272,89 | 4064,58 | 822 455,5 |
| Итого : |  |  |  |  |  |  | 16 818050,21 | 527381,85 | 216650,6 | 84126,24 | 17 646 208,9 |

».

2. Постановление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» от 02.12.2020 №859 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» от 17 июля 2020 года №493 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Вешкаймский район», на 2021-2023 годы» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образовании  «Вешкаймский район».

Глава администрации

муниципального образования

«Вешкаймский район»                                                                   Т.Н. Стельмах