УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации муниципального образования «Вешкаймский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Н. Стельмах

\_13\_ \_марта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020\_г.

**Рабочий план (дорожная карта)**

**реализации регионального проекта «Информационная безопасность»**

**в муниципальном образовании «Вешкаймский район» Ульяновской области**

1. Показатели реализации проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Территория | Базовое значение | Период, год |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения | Ульяновская область | 50 | 12.2018 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Муниципальное образование Вешкаймский район | 50 | 12.2018 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 2. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого учреждениями, подведомственными организациями местного самоуправления отечественного программного обеспечения | Ульяновская область | 50 | 12.2018 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Муниципальное образование Вешкаймский район | 50 | 12.2018 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |

1. План мероприятий по достижению результатов проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документаи характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| Начало | Окончание |
| 1. **Переход исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления Ульяновской области на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения**
 |
| 1.1. | Мониторинг мероприятий по информатизации, в том числе в части использования отечественного программного обеспечения.  | 01.2020 | 12.2022 | По администрации МО «Вешкаймский район» Вашурин Н.В. специалист по информатизации.По управлению делами администрации Ковальчук А.В. программист. По управлению образования администрации Круглова О.Е. специалист информационных систем и защиты информации.По финансовому управлению администрации Шахов А.Б. консультант отдела казначейского исполнения бюджета.По управлению по социальным вопросам и культуре Иванов В.А. директор учреждения по техническому обслуживанию учреждений культуры. | Опубликован план мероприятий по информатизации на соответствующий год в разделе № 3.1. «План и отчёт по информатизации ОМСУ Ульяновской области 2021 года» на информационном ресурсе «Координация мероприятий ИКТ» находящийся по адресу <http://gov.ukoo.ru/course/index.php?categoryid=187> | Глава администрации МО «Вешкаймский район» Стельмах Т.Н., Прозоров С.Л. |
| 1.2 | Анализ используемого программного и технического обеспечения. Оценка потребности в офисном программном обеспечении, в том числе российского происхождения. | 01.2020 | 12.2022 | По администрации МО «Вешкаймский район» Вашурин Н.В. специалист по информатизации.По управлению делами администрации Ковальчук А.В. программист. По управлению образования администрации Круглова О.Е. специалист информационных систем и защиты информации.По финансовому управлению администрации Шахов А.Б. консультант отдела казначейского исполнения бюджета.По управлению по социальным вопросам и культуре Иванов В.А. директор учреждения по техническому обслуживанию учреждений культуры. | Ежеквартально, в срок до 5 числа, следующего за отчётным кварталом актуализирована информация в разделе № 5 «Программное обеспечения», № 6 «Техническое обеспечение», № 7 «Услуги связи», № 8 «Переход на отечественное программное обеспечение»на информационном ресурсе «Координация внедрения ИКТ в ОМСУ – 2022 год» по адресу <http://gov.ukoo.ru/course/index.php?categoryid=187> | Глава администрации МО «Вешкаймский район» Стельмах Т.Н., Прозоров С.Л. |
| 1.3. | Анализ совместимости отечественного программного обеспечения с уже используемым программным обеспечением и техническим обеспечением | 01.2020 | 12.2022 | По администрации МО «Вешкаймский район» Вашурин Н.В. специалист по информатизации.По управлению делами администрации Ковальчук А.В. программист. По управлению образования администрации Круглова О.Е. специалист информационных систем и защиты информации.По финансовому управлению администрации Шахов А.Б. консультант отдела казначейского исполнения бюджета.По управлению по социальным вопросам и культуре Иванов В.А. директор учреждения по техническому обслуживанию учреждений культуры. | Сформирован перечень потенциальных программ, внесённых в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и рекомендованных для дальнейшего внедрения. Справка о проведении анализа совместимости программного обеспечения представлена в рамках ежегодного отчёта о реализации мероприятий по ИКТ. | Глава администрации МО «Вешкаймский район» Стельмах Т.Н., Прозоров С.Л. |
| 1.4. | Актуализация нормативно-правовых актов в части перехода на российское программное обеспечение, в том числе инструкции по делопроизводству и дорожной карты реализации регионального проекта «Информационная безопасность» | 01.2020 | 12.2022 | По администрации МО «Вешкаймский район» Вашурин Н.В. специалист по информатизации.По управлению делами администрации Ковальчук А.В. программист. По управлению образования администрации администрации Круглова О.Е. специалист информационных систем и защиты информации.По финансовому управлению администрации Шахов А.Б. консультант отдела казначейского исполнения бюджета.По управлению по социальным вопросам и культуре Иванов В.А. директор учреждения по техническому обслуживанию учреждений культуры.Делопроизводители вышеперечисленных организаций. | Ежеквартально, в срок до 5 числа, следующего за отчётным кварталом актуализирована информация в таблице «3.2 Перечень нормативных актов по ИКТ» на информационном ресурсе «Координация внедрения ИКТ в ОМСУ – 2022 год» по адресу <http://gov.ukoo.ru/course/index.php?categoryid=187> | Глава администрации МО «Вешкаймский район» Стельмах Т.Н., Прозоров С.Л. |
| 1.5. | Внесение в муниципальную программу мероприятий, направленных на преимущественное использование отечественного программного обеспечения | 01.2020 | 12.2022 | Вашурин Н.В. специалист по информатизации администрации | В муниципальной программе предусмотрено ежегодное финансирование мероприятий по использованию преимущественно отечественного программного обеспечения, с выделением их в отдельную подпрограмму, подраздел или блок мероприятий. Справка представлена в рамках ежегодного отчёта о реализации мероприятий по ИКТ. | Глава администрации МО «Вешкаймский район» Стельмах Т.Н., Прозоров С.Л. |
| 1.6. | Обучение специалистов, ответственных за внедрение информационных технологий, работе с российским программным обеспечением | 01.2020 | 12.2022 | Кадровые работники администрации и подведомственных организаций | Справка о повышении квалификации сотрудников и об участии в семинарах по вопросам перехода на российское программное обеспечение с приложением копий документов о прохождении обучения представлена в рамках ежегодного отчёта о реализации мероприятий по ИКТ. | Глава администрации МО «Вешкаймский район» Стельмах Т.Н., Прозоров С.Л. |
| 1.7. | Закупка отечественного программного обеспечения, внесённого в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. | 01.2020 | 12.2022 | Зиновьева Жанна Юрьевна - специалист по закупкам администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Ежеквартально, в срок до 5 числа, следующего за отчётным кварталом актуализирована информация в разделе № 3.4 «Паспорт информатизации ОМСУ. Структура расходов на ИКТ» на информационном ресурсе «Координация внедрения ИКТ в ОМСУ – 2022 год» по адресу <http://gov.ukoo.ru/course/index.php?categoryid=187> | Глава администрации МО «Вешкаймский район» Стельмах Т.Н., Прозоров С.Л. |
| 1.8. | Проведение опытной эксплуатации отечественного программного обеспечения | 01.2020 | 12.2022 | По администрации МО «Вешкаймский район» администрации Вашурин Н.В. специалист по информатизации.По управлению делами администрации Ковальчук А.В. программист. По управлению образования администрации Круглова О.Е. специалист информационных систем и защиты информации.По финансовому управлению администрации Шахов А.Б. консультант отдела казначейского исполнения бюджета.По управлению по социальным вопросам и культуре Иванов В.А. директор учреждения по техническому обслуживанию учреждений культуры. | Представлен акт (протокол) по итогам опытной эксплуатации  | Глава администрации МО «Вешкаймский район» Стельмах Т.Н., Прозоров С.Л. |
| 1. **Реализация комплекса мероприятий информационной безопасности на муниципальном уровне и подведомственных учреждениях**
 |
| 2.1. | Приведение системы защиты информации на муниципальном уровне в соответствии с требованиями редакции Основ организации защиты информации в Ульяновской области от 2019 года | 05.2019 | 12.2020 | По администрации МО «Вешкаймский район» Вашурин Н.В. специалист по информатизации.По управлению делами администрации Ковальчук А.В. программист. По управлению образования администрации Круглова О.Е. специалист информационных систем и защиты информации.По финансовому управлению администрации Шахов А.Б. консультант отдела казначейского исполнения бюджета.По управлению по социальным вопросам и культуре Иванов В.А. директор учреждения по техническому обслуживанию учреждений культуры. | Система защиты информации муниципального уровня соответствует требованиями новой редакции Основ организации защиты информации в Ульяновской области | Глава администрации МО «Вешкаймский район» Стельмах Т.Н., Прозоров С.Л. |
| 2.2. | Организация обучения специалистов, работающих в области защиты информации администрации муниципального образования (подведомственных учреждений) | 01.2020 | 12.2022 | Кадровые работники администрации и подведомственных организаций | План прохождения обучения по программам дополнительного профессионального образования специалистов, работающих в области защиты информации исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления Ульяновской области и подведомственных им организаций (уч. № 15дсп от 13.01.2020) выполнен | Глава администрации МО «Вешкаймский район» Стельмах Т.Н., Прозоров С.Л. |
| 2.3. | Приведение автоматизированных рабочих мест пользователей в соответствие требованиям информационной безопасности (включая аттестацию или оценку соответствия требованиям) для обеспечения возможности их использования в информационных системах муниципального и регионального уровня | 01.2020 | 12.2022 | По администрации МО «Вешкаймский район» Вашурин Н.В специалист по информатизации.По управлению делами администрации Ковальчук А.В. программист. По управлению образования администрации Круглова О.Е. специалист информационных систем и защиты информации.По финансовому управлению администрации Шахов А.Б. консультант отдела казначейского исполнения бюджета.По управлению по социальным вопросам и культуре Иванов В.А. директор учреждения по техническому обслуживанию учреждений культуры. | Автоматизированные рабочие места пользователей соответствуют требованиям информационной безопасности | Глава администрации МО «Вешкаймский район» Стельмах Т.Н., Прозоров С.Л. |
| 2.4. | Обновление пользовательских лицензий на используемое антивирусное программное обеспечение | 01.2020 | 12.2022 | По администрации МО «Вешкаймский район» Вашурин Н.В. специалист по информатизации.По управлению делами администрации Ковальчук А.В. программист. По управлению образования администрации Круглова О.Е. специалист информационных систем и защиты информации.По финансовому управлению администрации Шахов А.Б. консультант отдела казначейского исполнения бюджета.По управлению по социальным вопросам и культуре Иванов В.А. директор учреждения по техническому обслуживанию учреждений культуры. | Проведено обновление пользовательских лицензий на используемое антивирусное программное обеспечение | Глава администрации МО «Вешкаймский район» Стельмах Т.Н., Прозоров С.Л. |

Согласовано:

Руководитель регионального проекта «Информационная безопасность» С.Л.Прозоров