УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования

«Вешкаймский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стельмах Т.Н.

\_30\_ \_октября\_ 2019 г.

**Дорожная карта**

**реализации регионального проекта «ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»**

**в муниципальном образовании «Вешкаймский район» Ульяновской области**

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Вешкаймский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к широкополосному доступу к сети «Интернет» | % | Муниципальное образование «Вешкаймский район» | 7 | 2018 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образование и/или среднего профессионального образования, подключенных к широкополосному доступу к сети «Интернет» | % | Муниципальное образование «Вешкаймский район» | 10 | 2018 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к широкополосному доступу к сети «Интернет | % | Муниципальное образование «Вешкаймский район» | 5 | 2018 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля пожарных частей, пожарных постов и участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений (органов) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, в малочисленных населённых пунктах Ульяновской области подключенных к широкополосному доступу к сети «Интернет | % | Муниципальное образование «Вешкаймский район» | 6 | 2018 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «город Ульяновск»

| №  п/п | Наименование  мероприятия | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| * + - 1. *Подготовлена информация о потребности в Интернете в учреждениях социальной сферы* | | | | | | |
| 1.1. | Подготовить сведения обо всех учреждениях и структурных подразделениях, имеющие отдельно расположенные здания, сферы здравоохранения, образования и культуры на территории муниципального образования, с указанием обеспеченности широкополосным доступом в Интернет. | 01.01.2019 | 29.03.2019 | Первый заместитель главы администрации Марунин А.В. | Сводный отчет | Глава муниципаль-ного образования  «Вешкаймский район» Т.Н.Стельмах  Руководитель проекта С.В.Опенышева |
| 1.2. | Сопровождение возведения магистральных линий связи, необходимых для подключения, и оказание содействия в подключении, согласно требований  Этап 1:  Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Бекетовка, ул. Центральная, 49;  Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Бекетовка, ул. Новая Линия, 31;  Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Бекетовка, ул. Центральная, 38;  Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Бекетовка, ул. Цветочная, 9;  Ульяновская область, Вешкаймский район, рп. Вешкайма, ул. Школьная, 3;  Ульяновская область, Вешкаймский район, пгт. Вешкайма, ул. 50 лет ВЛКСМ, 51;  Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Вешкайма, ул. Мира, 3;  Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Ермоловка, ул. Центральная, 101;  Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Ермоловка, ул. Центральная, 232;  Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Ермоловка, ул. Центральная, 124;  Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Каргино, ул. Советская,1;  Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Каргино, ул. Советская, 6;  Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Каргино, ул. Советская, 4;  Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Каргино, ул. Русская, 45;  Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Мордовский Белый Ключ, ул. Школьная, 6;  Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Мордовский Белый Ключ, ул. Верхняя, 1;  Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Стемасс, ул. Центральный массив, 4;  Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Стемасс, ул. Центральный массив, 33;  Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Стемасс, ул. Центральный массив, 6;  Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Стемасс, ул. Центральный массив, 6;  Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Ховрино, ул. Ленина, 15;  Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Ховрино, ул. Ленина, 19;  Ульяновская область, Вешкаймский район, пгт. Чуфарово, ул. Мира, 45е;  Ульяновская область, Вешкаймский район, пгт. Чуфарово, ул. Мира, 44;  Ульяновская область, Вешкаймский район, п. Шарлово, ул. Школьная, 5;  Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Шарлово, ул. Заводская, 15.  Этап 2:  Ульяновская область, Вешкаймский район, рп. Вешкайма, ул. Труда, 6а;  Ульяновская область, Вешкаймский район, рп. Чуфарово, ул. Заводская, 11а. |  | 2021  30.11.2019  30.09.2021 | Первый заместитель главы администрации Силантьев А.Н. | Сводный отчет | Глава муниципаль-ного образования  «Вешкаймский район» Т.Н.Стельмах  Руководитель проекта С.В.Опенышева |

Согласовано:

Руководитель регионального

проекта «Информационная инфраструктура»,

советник Губернатора Ульяновской области С.В. Опенышева