МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2024 года                                                                             №949

р.п. Вешкайма

Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области»

Постановляю:

1. Утвердить прилагаемую к настоящему постановлению муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области».

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу с 01.01.2025.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район».

Глава администрации                                                                       Т.Н. Стельмах

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования «Вешкаймский район»

28.11.2024№ 949

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области»

Стратегические приоритеты муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области»

- Оценка текущего состояния сферы транспортной системы

в муниципальном образовании «Вешкаймское городское поселение»

Устойчивое развитие и эффективное функционирование сети автомобильных дорог является необходимым условием обеспечения экономического развития всех поселков и сел, сохранения территориально целостности и повышения уровня жизни населения. Нынешнее положение со строительством и содержанием автомобильных дорог в поселках и селах неудовлетворительное.

На сегодняшний день дороги в МО «Вешкаймское городское поселение» имеют изношенное состояние, передвижение по некоторым затруднено. Сегодняшнее положение дорог негативно сказывается н состоянии транспортной инфраструктуры сел и поселков и благосостояние его жителей.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области» положительно скажется на благоустроенности всех поселений и уровне комфортности его жителей.

Финансирование ремонта дорог предполагается осуществить из бюджета муниципального образования и иных источников финансирования

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным экономическим потерям и является одним из существенных ограничений социально – экономического развития муниципального образования.

Отсутствие чётких задач при использовании финансовых средств ведёт к снижению получения результатов. Достижение поставленных задач и целей эффективно в рамках долгосрочной программы, чётко определяющей приоритеты развития и направления финансирования. Применение программно - целевого метода обеспечивает оптимальное решение с координацией усилий органов местного самоуправления, подрядных организаций. Достижение планируемых показателей в рамках

Программы предусматривает разработку комплекса мероприятий с последующим их выполнением, в том числе:

1) строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них;

3) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них;

4) мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (установка дорожных знаков, нанесение горизонтальной разметки);

5) разработка проектно-сметной документации;

6) благоустройство.

- Описание приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района в сфере реализации муниципальной  программы

Основными приоритетами социально-экономического развития муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района в сфере реализации муниципальной  программы являются:

- обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;

- развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием.

Данные задачи направлены главным образом на уменьшение доли дорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

- Сведения о взаимосвязи муниципальной  программы с национальными целями развития Российской Федерации, стратегическими приоритетами, целями и показателями соответствующей государственной программы Российской Федерации, региональными проектами, целями и показателями государственной программы Ульяновской области

Муниципальная программа взаимосвязана с национальной целью развития Российской Федерации, определённой указом указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и показателями, установленными государственной программой Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области».

- Описание задач в сфере дорожной деятельности в муниципальном образовании «Вешкаймское городское поселение»  Вешкаймского района и способы их эффективного решения

Задачами в сфере развития транспортной системы в муниципальном образовании «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района, являются:

- повышение качества сети муниципальных дорог общего пользования и поддержание его на уровне, допустимом нормативами;

- приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах местного значения;

Эффективными способами решения указанных задач являются:
- взаимодействие органов местного самоуправления муниципальном образовании «Вешкаймский район» с органами исполнительной власти Ульяновской области;

- реализация мероприятий, направленных на развитие дорожной сети в Ульяновской области в целом и в муниципальных образованиях Ульяновской области;

- оказание поддержки муниципальным образованиям Вешкаймского района в целях повышения качества дорожной сети в поселениях и повышения качества автомобильных дорог местного значения;

Муниципальной программой предусмотрено предоставление субсидий из районного бюджета бюджетам муниципальных образований Вешкаймского городского поселения в целях финансирования расходных обязательств:
- связанных с осуществлением дорожной деятельности и мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения при ее осуществлении.

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы администрации района по экономическому развитию |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности |
| Соисполнители и участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области |
| Срок реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Цель муниципальной программы | Совершенствование транспортной инфраструктуры общего пользования муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Ремонт внутридомовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области |
| Показатели муниципальной программы | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям. Транспортная подвижность населения. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2025-2030 годах составляет 269 253,216 тыс. руб., в том числе по годам: в 2025 году – 32 822,8 тыс. руб; в 2026 году – 48 107,376 тыс. руб; в 2027 году – 47 080,76 тыс. руб; в 2028 году – 47 080,76 тыс. руб; в 2029 году – 47 080,76 тыс. руб; в 2030 году – 47 080,76 тыс. руб; из них: 31 430,316 тыс. руб. – за счёт бюджетных ассигнований муниципального образования «Вешкаймское городское поселение», в том числе по годам: в 2025 году – 5 403,7 тыс. руб; в 2026 году – 6 026,616 тыс. руб; в 2027 году – 5 000,0 тыс. руб; в 2028 году – 5 000,0 тыс. руб; в 2029 году – 5 000,0 тыс. руб; в 2030 году – 5 000,0 тыс. руб; 237 822,9 тыс. руб. – за счёт бюджетных ассигнований источником которых являются субсидии из бюджета Ульяновской области, в том числе по годам: в 2025 году – 27 419,1 тыс. руб; в 2026 году – 42 080,76 тыс. руб; в 2027 году – 42 080,76 тыс. руб; в 2028 году – 42 080,76 тыс. руб; в 2029 году – 42 080,76 тыс. руб; в 2030 году – 42 080,76 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Ульяновской области | Муниципальная программа связана с государственной программой Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» |

Приложение 1

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
муниципальной  программы 
«Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области»

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Признак возрастания/ убывания значения показателя | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение значений показателя | Связь с показателями | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | % | ↑ | 65 | 68,5 | 72 | 75,5 | 79 | 82,5 | 86 | Решение Совета депутатов муниципального образования «Вешкаймский район» от 13.08.2021 №34/340 Стратегия социально-экономического развития муниципального образования “Вешкаймский район” | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образования "Вешкаймский район" Администрации поселений Вешкаймски района Ульяновской области | - | АЦК «Планирование» |

Приложение 2

к муниципальной программе

СИСТЕМА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

муниципальной  программы «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области»

| N п/п | Задачи структурного элемента муниципальной программы | Краткое описание ожидаемых эффектов от решения задачи структурного элемента муниципальной программы | Связь структурного элемента с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области» |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации района | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |
| 1.1. | Задача Повышение качества дорожной сети муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района | Обеспечение приведения в нормативное состояние автомобильных дорог муниципального значения | Доля сети муниципальных дорог, находящаяся в нормативном состоянии |

Приложение 3

к муниципальной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной  программы 
«Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области»

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия по годам реализации, тыс. руб.. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2025год | 2026год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области» |  | Управление ТЭР, ЖКХ, и дорожной деятельности а администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Всего, в том числе: |  | 269 253,216 | 32 822,8 | 48 107,376 | 47 080,76 | 47 080,76 | 47 080,76 | 47 080,76 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района» | 4900161010 | 31 430,316 | 5 403,7 | 6 026,616 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета | 49001S0604 | 237 822,9 | 27 419,1 | 42 080,76 | 42 080,76 | 42 080,76 | 42 080,76 | 42 080,76 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области» | Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Всего, в том числе: |  | 269 253,216 | 32 822,8 | 48 107,376 | 47 080,76 | 47 080,76 | 47 080,76 | 47 080,76 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района» | 4900161010 | 31 430,316 | 5 403,7 | 6 026,616 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета | 49001S0604 | 237 822,9 | 27 419,1 | 42 080,76 | 42 080,76 | 42 080,76 | 42 080,76 | 42 080,76 |

Приложение 4

к муниципальной программе

ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ

значений показателей муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя по кварталам |  |  |  | По состоянию на последнее число года (2025 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель МП Создание транспортной инфраструктуры общего пользования муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | ↑ | % | 65 | 66 | 67 | 68,5 | 68,5 |

Приложение 5

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципальной дорожной сети Вешкаймского района» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области»

- 1. Общие положения

| Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы | Первый заместитель Главы администрации МО «Вешкаймский район» |
| --- | --- |
| Соисполнители (участники) структурного элемента | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |

- 2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Наименование исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы, ответственного за достижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Повышение качества дорожной сети муниципального образования Вешкаймский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сети муниципальных дорог, находящаяся в нормативном состоянии | ↑ | % | 82 | 2024 | 68,5 | 72 | 75,5 | 79 | 82,5 | 86 | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |

- 3. План достижения значений показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя <3> | Уровень показателя <4> | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя по кварталам |  |  |  | По состоянию на последнее число 2025 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Повышение качества дорожной сети муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сети муниципальных дорог, находящаяся в нормативном состоянии | ↑ | % | 65 | 66 | 67 | 68,5 | 68,5 |  |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Базовое значение мероприятия (результата) <5> |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Повышение качества дорожной сети муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия направленные на финансирование работ по ремонту сети муниципальных дорог | Оказание услуг(выполнение работ) |  | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Работы по содержанию и совершенствованию сети муниципальных дорог. | Оказание услуг(выполнение работ) |  | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- 5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области» |  |  | Всего, в том числе: |  | 269 253,216 | 32 822,8 | 48 107,376 | 47 080,76 | 47 080,76 | 47 080,76 | 47 080,76 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области (далее - местный бюджет) |  | 31 430,316 | 5 403,7 | 6 026,616 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета (далее - бюджетные ассигнования областного бюджета) |  | 237 822,9 | 27 419,1 | 42 080,76 | 42 080,76 | 42 080,76 | 42 080,76 | 42 080,76 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются средства из внебюджетных источников (далее - средства из внебюджетных источников) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Капитальный ремонт и ремонт мостов и иных искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии | Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Всего, в том числе: |  | 269 253,216 | 32 822,8 | 48 107,376 | 47 080,76 | 47 080,76 | 47 080,76 | 47 080,76 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 31 430,316 | 5 403,7 | 6 026,616 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 237 822,9 | 27 419,1 | 42 080,76 | 42 080,76 | 42 080,76 | 42 080,76 | 42 080,76 |

- 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка |  | Дата наступления контрольной точки <6> | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия), наименование должности) | Документ <7> | Информационная система (источник данных) <8> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Развитие муниципальной дорожной сети «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обеспечение работ по ремонту дорожной сети муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Заключение контрактов с подрядными организациями на проведение работ по ремонту муниципальных дорог | с 11.2024 по 07.2025 | Сыроежко И.Ю. - начальник управления ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Муниципальные контракты | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.2. |  | Проведение контрольных мероприятий и приемка выполненных работ | с 06.2025 по 10.2025 |  | Акты выполненных работ | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.3. |  | Оплата выполненных работ | с 07.2025 по 11.2025 |  | Платёжные поручения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2. |  | Обеспечение работ по содержанию и совершенствованию сети муниципальных дорог. |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Заключение соглашений с администрациями сельских поселений о передаче полномочий по содержанию дорог. | 12.2024 | Сыроежко И.Ю. - начальник управления ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.2. |  | Заключение договоров администрациями сельских поселений на проведение работ по содержанию дорог. | с 12.2024 по 12.2025 |  | Договора | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.3. |  | Выполнение работ по содержанию дорог в рамках выделенного финансирования | с 01.2025 по 12.2025 |  | Акты выполненных работ | ГИИС «Электронный бюджет» |

- 7. Методика расчёта значений показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля сети муниципальных дорог, находящаяся в нормативном состоянии | ↑ | % | Д/Д1х100, где: Д – общая протяженность дорожной сети Д1 – протяженность дорожной сети, соответствующая нормативу | Отчет | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |

- 8. Методика расчета значений мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Признак возрастания (убывания, динамики) значения мероприятия (результата) | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения мероприятия (результата) | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Выполнение работ по ремонту дорожной сети муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района | ↑ | км. | Прямой подсчёт | ГИИС «Электронный бюджет» | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 2. | Обеспечение работ по содержанию и совершенствованию сети муниципальных дорог | ↑ | Ед. | Подсчет мероприятий в области дорожной деятельности | отчет |  |

Приложение 6

к муниципальной программе

МЕТОДИКА

расчёта значений показателей муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области»

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Увеличение доли сети муниципальных дорог, находящаяся в нормативном состоянии | ↑ | км | Фактическая протяженность муниципальных дорог, находящаяся в нормативном состоянии на конец текущего года | Данные Ульяновскстат 3-ДГ Сведения о протяженностимуниципальных дорог за 2024 г. | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |

Приложение 7

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства, подлежащих созданию (приобретению),

реконструкции или капитальному ремонту в ходе реализации муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области»

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы (структурного элемента), объекта капитального строительства | Государственный заказчик, соисполнитель муниципальной программы | Сроки создания (приобретения) реконструкции или капитального ремонта объекта капитального строительства, годы (начало и окончание) | Место нахождения объекта капитального строительства (земельного участка, на котором он расположен (будет расположен) |  | Проектная мощность объекта капитального строительства | Общая стоимость создания, реконструкции или капитального ремонта объекта капитального строительства или цена, по которой он приобретается (в ценах соответствующих лет), тыс. руб. | Объёмы и источники финансового обеспечения создания, реконструкции или капитального ремонта объекта капитального строительства, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | всего | в т.ч. средства областного бюджета | в т.ч. средства местного бюджета | в т.ч. средства внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района |  |  |  |  |  |  | 269 253,216 | 2025 | 32 822,8 | 27 419,1 | 5 403,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 48 107,376 | 42 080,76 | 6 026,616 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 47 080,76 | 42 080,76 | 5 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 47 080,76 | 42 080,76 | 5 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 47 080,76 | 42 080,76 | 5 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 47 080,76 | 42 080,76 | 5 000,0 | 0,0 |
| 1 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог | МО «Вешкаймское городское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области | 1.01.2025-31.12.2025 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров по ул. Комсомольская (от здания ЦДО до площади «Победа») |  | 2 200,0 | 2025 | 2 200,0 | 1 980,0 | 220,0 | 0,0 |
| 2 |  |  | 1.01.2025-31.12.2025 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Колхозная в р.п. Вешкайма |  | 4 500,0 |  | 4 500,0 | 4 050,0 | 450,0 | 0,0 |
| 3 |  |  | 1.01.2025-31.12.2025 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Маяковского в р.п. Вешкайма |  | 5 285,6 |  | 5 285,6 | 4757,1 | 528,5 | 0,0 |
| 4 |  |  | 1.01.2025-31.12.2025 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Рабочая в р.п. Вешкайма |  | 2 500,0 |  | 2 500,0 | 2 250,0 | 250,0 | 0,0 |
| 5 |  |  | 1.01.2025-31.12.2025 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовой территории ул. Строителей д.2 в р.п.Вешкайма |  | 2 500,0 |  | 2 500,0 | 2 250,0 | 250,0 | 0,0 |
| 6 |  |  | 1.01.2025-31.12.2025 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовой территории ул. Железнодорожная д.35 в р.п.Вешкайма |  | 2 500,0 |  | 2 500,0 | 2 250,0 | 250,0 | 0,0 |
| 7 |  |  | 1.01.2025-31.12.2025 |  | Ремонт щебеночного покрытия участка дороги по ул. Школьная в с. Красный Бор |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 | 1 800,0 | 200,0 | 0,0 |
| 8 |  |  | 1.01.2025-31.12.2025 |  | Ремонт щебеночного покрытия участка дороги по ул. Молодежная в с. Вешкайма |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 | 1 800,0 | 200,0 | 0,0 |
| 9 |  |  | 1.01.2025-31.12.2025 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридомовых территорий по ул. Первомайская 3,5,7 |  | 5 480,0 |  | 5 480,0 | 4 932,0 | 548,0 | 0,0 |
| 10 |  |  | 1.01.2025-31.12.2025 |  | Ремонт щебеночного покрытия подъездной дороги к ФАП в с. Вешкайма |  | 1 500,0 |  | 1 500,0 | 1 350,0 | 150,0 | 0,0 |
| 11 |  |  | 1.01.2025-31.12.2025 |  | Отсыпка дорог местного значения |  | 2 357,2 |  | 2 357,2 | 0,0 | 2 357,2 | 0,0 |
| 1 |  |  | 1.01.2026-31.12.2026 |  | Ремонт тротуара по ул. Труда в р.п. Вешкайма ( от ул. Спортивная до ул. Борисоглебская) |  | 5 000,0 | 2026 | 5 000,0 | 4 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2 |  |  | 1.01.2026-31.12.2026 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовой территории ул. Строителей, д.4 в р.п.Вешкайма |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 | 3 600,0 | 400,0 | 0,0 |
| 3 |  |  | 1.01.2026-31.12.2026 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Элеваторная в р.п.Вешкайма |  | 6 000,0 |  | 6 000,0 | 5 400,0 | 600,0 | 0,0 |
| 4 |  |  | 1.01.2026-31.12.2026 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Парковая в р.п. Вешкайма |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 | 3 600,0 | 400,0 | 0,0 |
| 5 |  |  | 1.01.2026-31.12.2026 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовой территории Первомайская, д.2 в р.п.Вешкайма |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 | 3 600,0 | 400,0 | 0,0 |
| 6 |  |  | 1.01.2026-31.12.2026 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовой территории ул. Строителей, д.5 в р.п.Вешкайма |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 | 3 600,0 | 400,0 | 0,0 |
| 7 |  |  | 1.01.2026-31.12.2026 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Вешкаймская в.р.п.Вешкайма |  | 6 000,0 |  | 6 000,0 | 3 600,0 | 600,0 | 0,0 |
| 8 |  |  | 1.01.2026-31.12.2026 |  | Ремонт тротуара по ул.Ленина с.Ховрино (от школы до детского сада) |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 | 3 600,0 | 400,0 | 0,0 |
| 9 |  |  | 1.01.2026-31.12.2026 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Лесхозная в.р.п.Вешкайма |  | 7 000,0 |  | 7 000,0 | 6 300,0 | 700,0 | 0,0 |
| 10 |  |  | 1.01.2026-31.12.2026 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовой территории ул. Свободы, д.1 в р.п.Вешкайма |  | 2 756,4 |  | 2 756,4 | 2 480,76 | 275,64 | 0,0 |
| 11 |  |  | 1.01.2026-31.12.2026 |  | Отсыпка дорог местного значения |  | 1 350,976 |  | 1 350,976 | 0,0 | 1 350,976 | 0,0 |
| 1 |  |  | 1.01.2027-31.12.2027 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Спортивная в.р.п.Вешкайма |  | 6 000,0 | 2027 | 6 000,0 | 5 400,0 | 600,0 | 0,0 |
| 2 |  |  | 1.01.2027-31.12.2027 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовой территории ул. Первомайская, д.8 в р.п.Вешкайма |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 | 3 600,0 | 400,0 | 0,0 |
| 3 |  |  | 1.01.2027-31.12.2027 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовой территории ул. Первомайская, д.6 в р.п.Вешкайма |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 | 3 600,0 | 400,0 | 0,0 |
| 4 |  |  | 1.01.2027-31.12.2027 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовой территории ул. Труда, д. 9 в р.п.Вешкайма |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 | 3 600,0 | 400,0 | 0,0 |
| 5 |  |  | 1.01.2027-31.12.2027 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовой территории ул. 50 лет СССР, д.6 в р.п.Вешкайма |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 | 3 600,0 | 400,0 | 0,0 |
| 6 |  |  | 1.01.2027-31.12.2027 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовой территории ул. Первомайская, д.4 в р.п.Вешкайма |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 | 3 600,0 | 400,0 | 0,0 |
| 7 |  |  | 1.01.2027-31.12.2027 |  | Ремонт дороги по ул.Рабочая в с.Залесный (отсыпка щебнем) |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 | 3 600,0 | 400,0 | 0,0 |
| 8 |  |  | 1.01.2027-31.12.2027 |  | Ремонт щебеночного покрытия участка дороги дороги по ул. Ленина с с. Вешкайма |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 | 2 700,0 | 300,0 | 0,0 |
| 9 |  |  | 1.01.2027-31.12.2027 |  | Ремонт щебеночного покрытия участка дороги дороги по ул. Садовая с с. Красный Бор |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 | 2 700,0 | 300,0 | 0,0 |
| 10 |  |  | 1.01.2027-31.12.2027 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. 50 лет СССР в.р.п.Вешкайма |  | 6 000,0 |  | 6 000,0 | 5 400,0 | 600,0 | 0,0 |
| 11 |  |  | 1.01.2027-31.12.2027 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Володина в.р.п.Вешкайма |  | 4 756,4 |  | 4 756,4 | 4 280,76 | 475,64 | 0,0 |
| 12 |  |  | 1.01.2027-31.12.2027 |  | Отсыпка дорог местного значения |  | 324,26 |  | 324,26 | 0,0 | 324,26 | 0,0 |
| 1 |  |  | 1.01.2028-31.12.2028 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Молодежная в с.Ховрино |  | 6 000,0 | 2028 | 6 000,0 | 5 400,0 | 600,0 | 0,0 |
| 2 |  |  | 1.01.2028-31.12.2028 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовой территории ул. 50 лет СССР, д.9 в р.п.Вешкайма |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 | 3 600,0 | 400,0 | 0,0 |
| 3 |  |  | 1.01.2028-31.12.2028 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовой территории ул. Строителей, д.7 в р.п.Вешкайма |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 | 3 600,0 | 400,0 | 0,0 |
| 4 |  |  | 1.01.2028-31.12.2028 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовой территории ул. Свободы, д.3 в р.п.Вешкайма |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 | 3 600,0 | 400,0 | 0,0 |
| 5 |  |  | 1.01.2028-31.12.2028 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Энтузиастов в.р.п.Вешкайма |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 | 3 600,0 | 400,0 | 0,0 |
| 6 |  |  | 1.01.2028-31.12.2028 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Совхозная в с. Ховрино |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 | 3 600,0 | 400,0 | 0,0 |
| 7 |  |  | 1.01.2028-31.12.2028 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. мостовая в с. вешкайма |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 | 3 600,0 | 400,0 | 0,0 |
| 8 |  |  | 1.01.2028-31.12.2028 |  | Ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги по ул. Мира в п.Залесный |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 | 2 700,0 | 300,0 | 0,0 |
| 9 |  |  | 1.01.2028-31.12.2028 |  | Ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги по ул. победы в с. Озерки |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 | 2 700,0 | 300,0 | 0,0 |
| 10 |  |  | 1.01.2028-31.12.2028 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. 50Лет ВЛКСМ в.р.п.Вешкайма |  | 6 000,0 |  | 6 000,0 | 5 400,0 | 600,0 | 0,0 |
| 11 |  |  | 1.01.2028-31.12.2028 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. светлая в с. красный бор |  | 4 756,4 |  | 4 756,4 | 4 280,76 | 475,64 | 0,0 |
| 12 |  |  | 1.01.2028-31.12.2028 |  | Отсыпка дорог местного значения |  | 324,26 |  | 324,26 | 0,0 | 324,26 | 0,0 |
| 1 |  |  | 1.01.2029-31.12.2029 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Солнечная с обустройством парковочной площадки около ОГАУСО «Реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста «Сосновый Бор» в р.п.Вешкайма |  | 6 000,0 | 2029 | 6 000,0 | 5 400,0 | 600,0 | 0,0 |
| 2 |  |  | 1.01.2029-31.12.2029 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Назарова в р.п. Вешкайма |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 | 3 600,0 | 400,0 | 0,0 |
| 3 |  |  | 1.01.2029-31.12.2029 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара ул. Колхозная в р.п. Вешкайма |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 | 3 600,0 | 400,0 | 0,0 |
| 4 |  |  | 1.01.2029-31.12.2029 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги к предприятию ИП Обронов А.А. с. Вешкайма |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 | 3 600,0 | 400,0 | 0,0 |
| 5 |  |  | 1.01.2029-31.12.2029 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовой территории ул. Строителей, д.1 в р.п.Вешкайма |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 | 3 600,0 | 400,0 | 0,0 |
| 6 |  |  | 1.01.2029-31.12.2029 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовой территории ул. рабочая, д.33 в р.п.Вешкайма |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 | 3 600,0 | 400,0 | 0,0 |
| 7 |  |  | 1.01.2029-31.12.2029 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовой территории ул. Энергетиков, д.12 в р.п.Вешкайма |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 | 3 600,0 | 400,0 | 0,0 |
| 8 |  |  | 1.01.2029-31.12.2029 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовой территории ул. Энергетиков, д.13 в р.п.Вешкайма |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 | 2 700,0 | 300,0 | 0,0 |
| 9 |  |  | 1.01.2029-31.12.2029 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовой территории ул. Железнодорожная, д.15 в р.п.Вешкайма |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 | 2 700,0 | 300,0 | 0,0 |
| 10 |  |  | 1.01.2029-31.12.2029 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Строителей в р.п. Вешкайма |  | 6 000,0 |  | 6 000,0 | 5 400,0 | 600,0 | 0,0 |
| 11 |  |  | 1.01.2029-31.12.2029 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Комсомольская в р.п. Вешкайма |  | 4 756,4 |  | 4 756,4 | 4 280,76 | 475,64 | 0,0 |
| 12 |  |  | 1.01.2029-31.12.2029 |  | Отсыпка дорог местного значения |  | 324,26 |  | 324,26 | 0,0 | 324,26 | 0,0 |
| 1 |  |  | 1.01.2030-31.12.2030 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. 40 лет Октября в р.п. Вешкайма |  | 6 000,0 | 2030 | 6 000,0 | 5 400,0 | 600,0 | 0,0 |
| 2 |  |  | 1.01.2030-31.12.2030 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовой территории ул. 50Лет СССР, д.11 в р.п.Вешкайма |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 | 3 600,0 | 400,0 | 0,0 |
| 3 |  |  | 1.01.2030-31.12.2030 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовой территории ул. 50 лет СССР, д.13 в р.п.Вешкайма |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 | 3 600,0 | 400,0 | 0,0 |
| 4 |  |  | 1.01.2030-31.12.2030 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовой территории ул. 50 лет СССР, д.15 в р.п.Вешкайма |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 | 3 600,0 | 400,0 | 0,0 |
| 5 |  |  | 1.01.2030-31.12.2030 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовой территории ул. Труда, д.11 в р.п.Вешкайма |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 | 3 600,0 | 400,0 | 0,0 |
| 6 |  |  | 1.01.2030-31.12.2030 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовой территории ул. Труда, д.13 в р.п.Вешкайма |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 | 3 600,0 | 400,0 | 0,0 |
| 7 |  |  | 1.01.2030-31.12.2030 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовой территории ул. Школьная , д. 7 в р.п.Вешкайма |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 | 3 600,0 | 400,0 | 0,0 |
| 8 |  |  | 1.01.2030-31.12.2030 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовой территории ул. рабочая, д.28 в р.п.Вешкайма |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 | 2 700,0 | 300,0 | 0,0 |
| 9 |  |  | 1.01.2030-31.12.2030 |  | Ремонт щебеночного покрытия автомобильной дороги по ул. садовая в с. вешкайма |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 | 2 700,0 | 300,0 | 0,0 |
| 10 |  |  | 1.01.2030-31.12.2030 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. приозерная в р.п. Вешкайма |  | 6 000,0 |  | 6 000,0 | 5 400,0 | 600,0 | 0,0 |
| 11 |  |  | 1.01.2030-31.12.2030 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. новая в п.залесный |  | 4 756,4 |  | 4 756,4 | 4 280,76 | 475,64 | 0,0 |
| 12 |  |  | 1.01.2030-31.12.2030 |  | Отсыпка дорог местного значения |  | 324,26 |  | 324,26 | 0,0 | 324,26 | 0,0 |