МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 февраля 2025 года                                                        		             № 59

# р.п. Вешкайма

О проведении противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования  «Вешкаймский район» в 2025 году

В целях защиты населения, населённых пунктов, предприятий, организаций, производственных и животноводческих помещений от затопления в период весеннего паводка 2025 года, обеспечения сохранности автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и других объектов, подверженных подтоплению, затоплению и разрушению, постановляю:

1. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Вешкаймский район»:

1.1. В срок до 25 февраля 2025 года выявить объекты, которые могут быть подвергнуты затоплению, подтоплению, разрушению паводковыми водами, провести необходимые работы по обеспечению их сохранности.

1.2. С началом таяния снега перед подъёмом воды в водоёмах расчистить русла рек у мостов и гидротехнических сооружений от мусора, деревьев и других нагромождений, способствующих созданию заторов в период паводка и ледохода.

1.3. Открыть, очистить от снега и наледи отверстия малых мостов и водопропускных труб на автодорогах.

1.4. Произвести обвалование территорий предприятий, организаций, производственных, административных, жилых и хозяйственных зданий, подвергающихся опасности затопления.

1.5. Принять меры по обеспечению сохранности и защиты мостов, земляного полотна на внутрихозяйственных дорогах.

1.6. Организовать круглосуточное дежурство в период весеннего паводка и ледохода на объектах жизнеобеспечения населения.

1.7. Возложить на период весеннего паводка на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) муниципального образования «Вешкаймский район» функцию противопаводковых комиссий по организации безаварийного пропуска паводковых вод.

1.8.  В срок до 14 февраля  2025 года утвердить мероприятия по проведению аварийно-спасательных работ на подведомственных территориях.

1.9. Привлекать в необходимых случаях для выполнения работ в период паводка по согласованию местное население, автотранспорт, тракторы, бульдозеры, экскаваторы, плавучие и спасательные средства предприятий и организаций независимо от их ведомственной подчинённости и форм собственности.

1.10. До 14 февраля 2025 года провести заседание КЧС и ОПБ и заслушать руководителей объектов экономики о ходе выполнения мероприятий и степени готовности к пропуску весеннего паводка 2025 года.

1.11.Незамедлительно сообщать обо всех происшествиях, чрезвычайных ситуациях на дорогах, в населённых пунктах, на гидротехнических сооружениях в единую дежурно-диспетчерскую службу (далее – ЕДДС) муниципального образования «Вешкаймский район» по телефонам: 8-84-243-2-11-76 (с мобильного – 112).

1.12. Начальнику МУ Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» Архиповой Т.Н.:

1.12.1. В рамках безопасности в период весеннего половодья и паводка, обеспечить проведение профилактических бесед в общеобразовательных организациях Вешкаймского района.

2. Утвердить:

2.1. Комплексный план мероприятий по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на период весеннего половодья и паводка на территории муниципального образования «Вешкаймский район» в 2025 году (приложение № 1).

2.2. Расчёт сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения аварийно-спасательных работ в период весеннего половодья в 2025 году (приложение № 2).

2.3. Порядок организации аварийно-спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций в весенне-паводковый период на территории муниципального образования «Вешкаймский район», «Вешкаймское городское поселение» (приложение № 3).

3.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» от 20.02.2024 № 131 «О проведении противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Вешкаймский район» в 2024 году».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                               Т.Н. Стельмах

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Вешкаймский район»

от ___________года № _______

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на период весеннего половодья и паводка                   на территории муниципального образования «Вешкаймский район» в 2025 году

р.п. Вешкайма

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнители | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 этап. Планирование |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка постановления администрации муниципального образования «Вешкаймский район» «О проведении мероприятий в период весеннего половодья и паводка в 2025 году» | до 14 февраля | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Вешкаймский район» (далее – Начальник отдела по делам ГО и ЧС), специалист отдела экологической безопасности администрации МО «Вешкаймский район» | Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Вешкаймский район» (далее – Председатель КЧС и ОПБ) |  |
| 2 | Рассмотрение на заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопросов по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод | до 14 февраля | Начальник отдела по делам ГО и ЧС | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 3 | Подготовка коммунальных служб района для выполнения противопаводковых мероприятий и обеспечения жизнедеятельности населения | до 03 марта | Руководители коммунальных служб, предприятий и организаций МО «Вешкаймский район» (далее – Руководители предприятий и организаций) (по согласованию) | Начальник управления ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» (далее – Начальник управления ТЭР, ЖКХ), начальник отдела по делам ГО и ЧС |  |
| 4 | Составление расчёта транспорта для проведения эвакуации населения на пунктах временного размещения, имущества из зон возможного подтопления и доставки необходимого оборудования и материалов к местам проведения аварийно-спасательных работ | до 03 марта | Начальник отдела по делам ГО и ЧС | Председатель эвакоприёмной комиссии муниципального образования «Вешкаймский район» |  |
| 5 | Уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | до 03 марта | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, специалист отдела экологической безопасности администрации МО «Вешкаймский район» | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 6 | Составление расчёта сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в муниципальном образовании «Вешкаймский район» | до 14 февраля | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, специалист одела экологической безопасности администрации МО «Вешкаймский район» | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 7 | Организация информирования населения о действиях при угрозе подтопления через местные средства массовой информации, памятки, листовки, сходы населения и иные мероприятия | до начала и в период прохождения паводка | Главы администраций сельских и городских поселений входящих в состав муниципального образования «Вешкаймский район» (далее – Главы администраций поселений) (по согласованию), Начальник отдела по делам ГО и ЧС, специалист отдела экологической безопасности администрации МО «Вешкаймский район» | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 8 | Проведение обследований, обеспечение подготовительных мероприятий по снижению риска возможных повреждений и организация защиты сибиреязвенных захоронений и скотомогильников, попадающих в зону возможного подтопления , затопления, и принятие мер по дополнительному укреплению, обеспечению водоотводных каналов | до 04 апреля | Агентство ветеринарии Ульяновской области, начальник отдела по делам ГО и ЧС, специалист отдела экологической безопасности администрации МО «Вешкаймский район», главы администраций поселений | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 9 | Проведение обследования и организация защиты гидротехнических сооружений, линий электроснабжения и связи, мостов, закрытых водоёмов, водопропускных труб, канализационных стоков, попадающих в зону возможного подтопления, затопления, и принятие мер по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению надёжности, подготовка материалов и средств к их восстановлению | до 05 марта | Начальник Управления ТЭР, ЖКХ и дородной деятельности администрации МО «Вешкаймский район», специалист отдела экологической безопасности администрации МО «Вешкаймский район», главы администраций поселений (по согласованию), руководители предприятий, организаций, собственники объектов (по согласованию) | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 10 | Проведение подготовительных мероприятий по снижению риска возможных повреждений систем водо-, тепло-, энергоснабжения, связи и мостов в результате паводка | до 05 марта | Начальник Управления ТЭР, ЖКХ и дородной деятельности администрации МО «Вешкаймский район», Главы администраций поселений (по согласованию), руководители предприятий, организаций (по согласованию) | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 11 | Проведение мероприятий по защите автомобильных дорог, попадающих в зону возможного затопления, планирование и подготовка объездных маршрутов | до 05 марта | Начальник Управления ТЭР, ЖКХ и дородной деятельности администрации МО «Вешкаймский район», Главы администраций поселений (по согласованию), руководители предприятий, организаций (по согласованию) | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 12 | Обследование низководных мостов, попадающих в зону затопления; проведение необходимых работ по обеспечению безопасного прохождения паводковых вод | до 21 февраля | Начальник Управления ТЭР, ЖКХ и дородной деятельности администрации МО «Вешкаймский район», главы администраций поселений (по согласованию), Начальник отдела по делам ГО и ЧС | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 13 | Создание запасов материально-технических средств для проведения противопаводковых мероприятий (мешки с песком, лодки, багры, лестницы и т.д.) | до 28 февраля | Главы администраций поселений (по согласованию), Начальник отдела по делам ГО и ЧС | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 14 | Представление информации в ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности»: |  |  |  |  |
| 14.1. | копии нормативных правовых актов «О проведении противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Вешкаймский район» в 2025 году» | до 14 февраля | Начальник отдела по делам ГО и ЧС | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 14.2. | копии протоколов заседаний районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод | до 20 февраля | Начальник отдела по делам ГО и ЧС | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 14.3. | доклада о готовности коммунальных служб области для выполнения противопаводковых мероприятий и обеспечению жизнедеятельности населения | до 5 марта | Начальник управления ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации МО «Вешкаймский район», начальник отдела по делам ГО и ЧС | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 14.4. | доклада о расчёте транспорта для проведения эвакуации населения и имущества из зон подтопления | до 20 февраля | Начальник отдела по делам ГО и ЧС | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 14.5. | справок-докладов о готовности пунктов временного размещения к приёму населения, пострадавшего в период весеннего половодья и паводка | до 20 февраля | Начальник отдела по делам ГО и ЧС | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 14.6. | копии комплексного плана мероприятий по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и паводка в 2025 году | до 17 февраля | Начальник отдела по делам ГО и ЧС | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 14.7. | о вероятных местах ледяных заторов на реках, зон подтопления жилого сектора, объектов жизнеобеспечения населения, потенциально-опасных объектов и основных дорожных сообщений | до 24 февраля | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, специалист отдела экологической безопасности администрации МО «Вешкаймский район», Главы администраций поселений (по согласованию) | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 14.8. | копий актов обследования гидротехнических сооружений, закрытых водоёмов | до 05 марта | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, специалист отдела экологической безопасности администрации МО «Вешкаймский район» | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 14.9 | копий актов обследования водопропускных труб (количество, диаметр, длина, техническое состояние) | до 05 марта | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, главы администраций поселений (по согласованию) | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 14.10. | копий актов обследования низководных мостов, попадающих в зону затопления; проведенных (планируемых) мероприятий по обеспечению безопасного прохождения паводковых вод | до 05 марта | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, специалист отдела экологической безопасности администрации МО «Вешкаймский район» | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 14.11. | по обвалованию территорий предприятий, производственных, административных, жилых и хозяйственных зданий в населённых пунктах, подвергшихся опасности подтопления (где проведено, на каких предприятиях, в каких населённых пунктах, когда) | до 05 марта | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, специалист отдела экологической безопасности администрации МО «Вешкаймский район» | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 14.12. | о закреплении бесхозяйственных ГТС, расположенных на территории муниципального образования (район, поселение) | до 05 марта | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, специалист отдела экологической безопасности администрации МО «Вешкаймский район» | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 14.13. | о создании запасов материально-технических средств для проведения противопаводковых мероприятий (мешки с песком, лодки, багры, лестницы и т.д.) | до 20 марта | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, главы администраций поселений (по согласованию) | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 14.14. | смету расходов на планируемые противопаводковые мероприятия | до 05 марта | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, специалист отдела экологической безопасности администрации МО «Вешкаймский район», главы администраций поселений (по согласованию) | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 2 этап. Проведение превентивных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 14 | Обеспечение безопасности ГТС, расположенных на территории муниципального образования «Вешкаймский район» в период половодья и паводка | с 7 марта по 30 апреля | Балансосодержатели ГТС (по согласованию), специалист отдела экологической безопасности администрации МО «Вешкаймский район», главы администраций поселений (по согласованию) | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 15 | Организация сбора и доставки оперативной группы в районы со сложной паводковой обстановкой | в паводковый период | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, директор МКУ «Управление делами» администрации МО «Вешкаймский район» | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 16 | Уточнение состава сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ | до 05 марта | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, специалист отдела экологической безопасности администрации МО «Вешкаймский район» | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 17 | Ведение ледовой разведки на водоёмах, расположенных на территории муниципального образования «Вешкаймский район» | февраль-март | Главы администраций поселений (по согласованию), Начальник отдела по делам ГО и ЧС | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 18 | Планирование и подготовка сил и средств для ведения работ по откачке скопившейся воды, представляющей угрозу для жизнеобеспечения населения, и прочистке водоотводных каналов | март | Руководители предприятий и организаций (по согласованию) | Начальник управления ТЭР, ЖКХ, и дорожной деятельности, начальник отдела по делам ГО и ЧС, первый заместитель председателя КЧС и ОПБ |  |
| 19 | Обеспечение защиты низководных мостов в период прохождения паводковых вод | март | Главы администраций поселений (по согласованию), Начальник отдела по делам ГО и ЧС | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 20 | Подготовка пунктов временного размещения населения, пострадавшего в период прохождения паводковых вод | до 05 марта | Главы администраций поселений (по согласованию), Начальник отдела по делам ГО и ЧС | Председатель эвакоприёмной комиссии муниципального образования «Вешкаймский район» |  |
| 21 | Организация временного отселения населения, попадающего в зоны возможного подтопления в безопасные районы | в паводковый период | Главы администраций поселений (по согласованию), Начальник отдела по делам ГО и ЧС | Председатель эвакоприёмной комиссии муниципального образования «Вешкаймский район» |  |
| 22 | Организация обеспечения общественного правопорядка и охраны имущества населения в период половодья | в паводковый период | Отделение полиции МО МВД России «Майнский» дислокация р.п.Вешкайма (по согласованию) | Главы администраций поселений |  |
| 23 | Организация предоставления квалифицированной и специализированной медицинской помощи населению, пострадавшему в результате половодья, паводка | в паводковый период | ГУЗ Вешкаймская районная больница (по согласованию) | Главы администраций поселений |  |
| 24 | Организация первоочередного жизнеобеспечение населения, пострадавшего в результате паводковых явлений | в паводковый период | Главы администраций поселений (по согласованию) | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 3 этап. Проведение тренировок |  |  |  |  |  |
| 25 | Проведение проверок систем оповещения | март | Начальник отдела по делам ГО и ЧС | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 4 этап. Пропуск паводковых вод |  |  |  |  |  |
| 26 | Организовать информирование населения через средства массовой информации и массовых коммуникаций о действиях органов управления, сил и средств районного звена Ульяновской ТП РСЧС по выполнению противопаводковых мероприятий | февраль-апрель | Начальник отдела по делам ГО и ЧС | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 27 | Представление оперативной сводки развития паводковой обстановки на территории муниципального образования «Вешкаймский район» по установленной форме в управление общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области | согласно запроса | Начальник отдела по делам ГО и ЧС | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 28 | Круглосуточное дежурство на период паводка из числа руководящего состава администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | согласно графику дежурства | Начальник отдела по делам ГО и ЧС | Председатель КЧС и ОПБ |  |

______________________________________

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Вешкаймский район»

от ____________ года №_______

РАСЧЁТ

сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения аварийно-спасательных работ в период весеннего половодья в 2025 году

| № п/п | Наименование организаций (предприятий) | Привлекаемые силы и средства |  |  | ФИО руководителя, № телефонов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | личный состав (чел) | Автомобили (марка, количество) / оборудование | Инженерная техника (марка, количество) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО «Энергосервис» (по согласованию) | 3 | Автобусы ПАЗ – 2 ед. Микроавтобус ГАЗель – 1 ед. | - | БАЛДОВА Антонина Ивановна 2-15-88 (служ.) |
| 2 | ООО «Шарловский леспромхоз» (по согласованию) | 4 | УАЗ фермер (грузовой) 3303-1 ед. | Тракторный погрузчик МТЗ 82 ПКУ 0.8 – 1 ед. | ПАЙГИЛЬДИН Валерий Степанович 56-3-69 (служ.) |
| 3 | МУП «Вешкаймский водоканал» МО Вешкаймский район (по согласованию) | 5 | - | Экскаваторы ЭО2621-1 ед. Ассенизаторные машины на базе ГАЗ-53 – 2 ед. | ШАЛЯХИН Александр Владимирович |
| 4 | ГУЗ «Вешкаймская РБ» (по согласованию) | 3 | УАЗ (автомобиль скорой мед. помощи) – 1 ед. | - | КАРМАНОВ Михаил Алексеевич 8-84-243-2-14-05 (служ.) |
| 5 | ООО Вешкаймско-Карсунский дорожно -строительный участок (по согласованию) | 15 | Комбинированные дорожные машины (КДМ): - КАМАЗ – 3 ед., - Shacman – 1 ед. | Автогрейдер ГС-1402 – 2 ед. Погрузчик – 1 ед. Экскаватор-погрузчик Terex-1ед. | НАБУРИС Александр Юрьевич 8-84-243-4-13-08 (служ.) |
| 6 | Вешкаймский эксплуатационный газовый участок филиала « Газпром газораспределение Ульяновска» в с. Б. Нагаткино (по согласованию) | 3 | . УАЗ (легковой) – 3 ед., Мотопомпа – 1 ед., Бензогенератор – 2 ед. | Экскаватор – 1 ед. | ЛАПУШКИН Дмитрий Михайлович 8-84-243-2-22-61 (служ.) |
| 7 | 31 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ульяновской области (р.п. Вешкайма) (по согласованию) | 3 | АЦ-40(131) – 1 ед. | - | КАСПИЦКОВ Александр Иванович 8-84-243-2-12-40 (служ.) |
| 8 | МКУ «Управление делами» администрации МО «Вешкаймский район» | 2 | УАЗ – 1 ед. Мотопомпа – 1 ед., Бензогенератор – 2 ед. | Экскаватор МТЗ 82 – 1 ед. | БОГОЛЕПОВ Петр Евгеньевич 8-84-243-2-15-48 (служ.) |
| 9 | Отделение полиции дислокация р.п.Вешкайма МО МВД России «Майнский» | 3 | УАЗ Патриот – 1 ед. | - | Глошкин Максим Владимирович 8-84-243-2-11-22 (служ.) |

__________________________________________

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

«Вешкаймский район»

от __________ года № ________

ПОРЯДОК

организации аварийно-спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций в весенне-паводковый период на территории муниципального образования «Вешкаймский район», «Вешкаймское городское поселение»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оперативный сбор штаба, руководителей предприятий и организаций. Оценка обстановки на месте возникновения чрезвычайной ситуации. | «Ч» + 1.00 | Председатель КЧС и ОПБ муниципального образования «Вешкаймский район»; Начальник отдела по делам ГО и ЧС |
| 2 | Оповещение населения о сложившейся чрезвычайной ситуации | «Ч» + 1.10 | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, начальник ЕДДС |
| 3 | Принятие решения по сложившейся чрезвычайной ситуации и согласование со штабом ГО и ЧС области | «Ч» + 1.30 | Председатель КЧС и ОПБ муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 4 | Привлечение необходимых сил и средств для ликвидации чрезвычайной ситуации и её последствий | «Ч» + 2.00 – 3.30 | Председатель КЧС и ОПБ муниципального образования «Вешкаймский район» (по плану привлечения) |
| 5 | Эвакуация населения из района чрезвычайной ситуации в пункт временного размещения | «Ч» + 4.00 – 7.00 | Районная эвакоприёмная комиссия (по согласованию) |
| 6 | Обеспечение дежурства передвижного медицинского пункта в районе чрезвычайной ситуации | «Ч» + 2.00 – до окончания ликвидации | И.о. главного врача ГУЗ Вешкаймская РБ (по согласованию) |
| 7 | Обеспечение правопорядка и сохранности государственного и личного имущества граждан в районе чрезвычайной ситуации | «Ч» + 2.00 – до окончания ликвидации | Начальник отделения полиции МО МВД России «Майнский» (по согласованию) |

Примечание: «Ч» - время возникновения чрезвычайной ситуации