

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**05 мая 2025 г.** **№ 230**

р.п. Вешкайма

О подготовке образовательных организаций муниципального образования «Вешкаймский район» к 2025/2026 учебному году

В целях своевременной и качественной подготовки образовательных

организаций к 2025/2026 учебному году, постановляю:

1. Провести с 01 июня 2025 года подготовку образовательных организаций муниципального образования «Вешкаймский район» к 2025/2026 учебному году.

2. Утвердить:

2.1. Состав штаба по подготовке образовательных организаций муниципального образования «Вешкаймский район» к 2025/2026 учебному году (приложение №1).

2.2. План мероприятий и объём финансирования на подготовку образовательных организаций (приложение №2) к 2025/2026 учебному году.

2.3. Календарный план работы штаба по подготовке образовательных

организаций к 2025/2026 учебному году (приложение №3).

 2.4. График проведения оценки готовности образовательных организаций

МО «Вешкаймский район» к2025/2026учебному году (приложение №4).

3. Управлению образования администрации муниципального образования «Вешкаймский район» (Архипова Т. Н.):

3.1. В срок до 15 июля 2025 года обеспечить полную готовность муниципальных образовательных организаций к 2025/2026 учебному году.

3.2. В срок до 01 сентября 2025 года обеспечить условия для организации горячего питания, подвоза обучающихся к муниципальным общеобразовательным организациям и доставку их к местам проживания.

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» от 29.05.2024 № 456 «О подготовке образовательных организаций муниципального образования «Вешкаймский район» к 2024/2025 учебному году».

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его обнародования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район» Марунина А. В.

Глава администрации

муниципального образования

«Вешкаймский район» Т. Н. Стельмах

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 к постановлению администрации

 муниципального образования

 «Вешкаймский район»

 от 05.05.2025 № 230

Состав

штаба по подготовке образовательных организаций муниципального

 образования «Вешкаймский район» к 2025/2026 учебному году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель штаба:Стельмах Т. Н.  | - | глава администрации муниципального образования «Вешкаймский район». |
| Заместитель председателя штабаМарунин А. В. | - | первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район».  |
| Секретарь штаба: Самолова Е.В.  | - |  начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования администрации муниципального образования «Вешкаймский район». |
| Члены штаба: |  |  |
| Сыроежко И. Ю. | - | начальник управления ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район»; |
| Чиченкова И. А. | - |  начальник управления по развитию муниципального образования администрации муниципального образования «Вешкаймский район»; |
| Марунина Е. А.  | - |  начальник финансового управления администрации муниципального образования «Вешкаймский район»; |
| Архипова Т. Н.  | - | начальник Управления образования администрации муниципального образования «Вешкаймский район»; |
| Ахмеров А. А.  | - |  начальник ПЦО №2 Майнского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ульяновской области» (по согласованию); |
| Шундикова Ю. Д. | - | инспектор по пропаганде и безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Майнский» (по согласованию); |
| Набурис А. Ю. | - | директор ООО «Вешкаймско-Карсунский дорожно-строительный участок» (по согласованию). |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

 муниципального образования

 «Вешкаймский район»

 от ­­­­­­­­­­­05.05.2025 № 230

**План мероприятий и объём финансирования**

**на подготовку образовательных организаций**

**к 2025/2026 учебному году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена в тыс. руб | Сумма в тыс. руб. | Срок исполнения |
|  | **I. Общеобразовательные учреждения** |
|  | ***МБОУ Вешкаймский лицей им. Б. П. Зиновьева при УлГТУ*** |
| 1.  | Замена огнетушителей | шт | 6 | 0,95 | 5,7 | до 15.07.2025 |
| 2. | Ремонт смывных бачков | шт | 4 | 0,3 | 1,2 |
| 3. | Замена смесителей | шт | 10 | 1,2 | 12,0 |
| 4. | Установка замков безопасности на оконные блоки (представление Прокуратуры) | шт | 186 | 0,2 | 37,2 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **56,1** |  |
|  | ***МОУ Бекетовская СШ им. Б. Т. Павлова*** |
| 1. | Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией «Антитеррор» (решение Майнского районного суда) | зд. | 1 |  | 143,14 | до 01.07.2025 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **143,14** |  |
|  | ***МОУ Вешкаймская СОШ №1*** |
| 1. | Ремонт крыльца, отмостков и цоколя | шт | 1 | 10,0 | 10,0 | до 15.07.2025 |
| 2. | Косметический ремонт помещений школы и дошкольной группы | м2 | 250 | 0,08 | 20,0 |
| 3. | Частичная замена водопроводных труб в дошкольной группе | м | 40 | 0,5 | 20,0 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **50,0** |  |
|  | ***МОУ Чуфаровская СШ*** |
| 1. | Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией «Антитеррор» (решение Майнского районного суда) | зд. | 1 |  | 196,34 | до 15.07.2025 |
| 2. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные (Роспотребнадзор) | шт | 12 | 0,8 | 9,6 |
| 3.  | Установка двухсекционной мойки на пищеблоке (Роспотребнадзор) | шт | 1 | 10,0 | 10,0 |
|  | **Итого** |  |  |  | **215,94** |  |
|  | ***МОУ Ермоловская СШ им. П. Д. Дорогойченко*** |
| 1. | Выборочный косметический ремонт в спортзале | пом. | 1 | 1,0 | 1,0 | до 15.07.2025 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **1,0** |  |
|  | ***МОУ Мордово-Белоключёвская СОШ*** |
| 1. | Приобретение прибора учёта электроэнергии | шт | 1 | 4,0 | 4,0 | до 15.07.2025 |
| 2. | Установка замков безопасности на окна | шт | 50 | 0,4 | 20,0 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **24,0** |  |
|  | ***МОУ Каргинская СОШ*** |
| 1. | Перезарядка огнетушителей (Госпожнадзор) | шт | 25 | 0,35 | 8,75 | до 15.07.2025 |
| 2. | Замена смесителей на раковинах в моечной пищеблока | шт | 4 | 2,5 | 10,0 |
| 3. | Замена смесителей на раковинах в моечной дошкольной группы | шт | 2 | 2,6 | 5,0 |
| 4. | Приобретение ремкомплектов для унитазов | шт | 5 | 0,8 | 4,0 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **27,75** |  |
|  | ***МОУ Стемасская СОШ им. А. С. Гришина*** |
| 1. | Косметический ремонт в коридоре  | пом. | 1 | 10,0 | 10,0 | до 01.07.2025 |
| 2.  | Проведение регламентных работ в электрощитах | шт | 3 |  | 2,0 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **12,0** |  |
|  | ***МОУ Шарловская СШ им. Б. С. Борисова*** |
| 1. | Отделка стен в моечной (предписание Роспотребнадзора) | м2 | 25 | 0,72 | 18,00 | до 15.07.2025 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **18,00** |  |
|  | ***МОУ Ховринская ООШ*** |
| 1. | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ (софинансирование в рамках Госпрограммы) | шт | 67 |  | 61,2 | до 15.07.2025 |
| 2. | Замена светильников на светодиодные | шт | 10 | 0,8 | 8,0 |
| 3. | Ремонт штукатурки и окраски опорных стен главного входа | м2 | 4 | 1,25 | 5,0 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **74,2** |  |
|  | **Итого по общеобразовательным организациям** |  |  |  | **622,13** |  |
|  | **II. Дошкольные учреждения** |
|  | ***МБДОУ Вешкаймский д/с «Рябинка»*** |
| 1. | Частичный ремонт кровли здания (устранение протечек в рамках гарантии подрядчика) | зд | 1 |  |  | до 15.07.2025 |
| 2. | Косметический ремонт в коридорах (окраска полов) | м2 | 40 | 0,06 | 2,4 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **2,4** |  |
|  | ***МБДОУ Вешкаймский детский сад «Берёзка»*** |
| 1. | Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией «Антитеррор» (решение Майнского районного суда) | зд. | 1 | 157,4 | 157,4 | до15.07.2025 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **157,4** |  |
|  | ***МДОУ Бекетовский детский сад «Колосок»*** |
| 1. | Косметический ремонт пищеблока | пом. | 1 | 5,0 | 5,0 | до 15.07.2024 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **5,0** |  |
|  | ***МДОУ Ермоловский детский сад «Василёк»*** |
| 1. | Замена светильников в музыкальном зале | шт | 10 | 0,85 | 8,5 | до 15.07.2025 |
| 2. | Замена раковин и унитаза в санузле групповой (предписание Роспотребнадзора) | шт | 4 |  | 7,68 |
| 3. | Ремонт полов, потолков и стен в санузле групповой (предписание Роспотребнадзора) | пом. | 1 |  | 9,47 |
| 4.  | Переосвидетельствование огнетушителей ОП -5 | шт | 0,35 | 1 | 0,35 |  |
|  | **Итого:** |  |  |  | **26,0** |  |
|  | ***МДОУ Чуфаровский детский сад «Колосок»*** |
| 1.  | Замена канализационных труб в младшей группе  | м | 20 | 0,5 | 10,0 | до 01.07.2025 |
| 2. | Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией «Антитеррор» (решение Майнского районного суда) | зд | 1 |  | 152,5 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **162,5** |  |
|  | ***МДОУ Шарловский детский сад*** |
| 1. | Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией «Антитеррор» (решение Майнского районного суда) | зд. | 1 | 111,56 | 111,56 | до15.07.2025 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **111,56** |  |
|  | **ИТОГО по дошкольным учреждениям** |  |  |  | **464,86** |  |
|  | **Учреждения дополнительного образования** |
|  | ***МБУ ДО ЦДО р. п. Вешкайма*** |
| 1. | Косметический ремонт (покраска деревянных полов) | пом. | 1 |  | 5,0 | до 15.07.2025 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **5,0** |  |
|  | ***МБУ ДО ДЮСШ им. В. В. Епифанова*** |
| 1. | Косметический ремонт в большом зале | шт | 1 | 1,5 | 1,5 | до 30.06.2025 |
| 2. | Покраска волейбольных стоек | шт | 1 | 1 | 1,0 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **2,5** |  |
|  | **Итого по учреждениям доп. образования** |  |  |  | **7,5** |  |
|  | **Всего:** |  |  |  | **1094,49** |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

 муниципального образования

 «Вешкаймский район»

 от 05.05.2025 № 230

 Календарный план работы штаба

 по подготовке образовательных организаций

к 2025/2026 учебному году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Содержание деятельности | Сроки |
| 1. | Об организации проведения ремонтных работ в образовательных организациях.Об обеспечении безопасности общеобразовательных организациях (пожарная безопасность, эпидемиологическая и антитеррористическая безопасность).  | 04.06.2025 |
| 2. | О кадровом обеспечении образовательного процесса.О привлечении молодых специалистов к работе в общеобразовательных школах. Об организации подвоза учащихся в образовательные организации. О благоустройстве прилегающих территорий. | 18.06.2025 |
| 3. | О проведении акции «Помоги собраться в школу». О проведении школьных ярмарок. Об обеспечении образовательных организаций учебниками на 2024/2025 учебный год. О ходе проведения ремонтных работ, проблемных вопросах, путях решения. | 02.07.2025 |
| 4. | О подготовке пищеблоков, столовых к новому учебному году. О состоянии дел по использованию пришкольных участков и школьных садов.Об обеспечении образовательных организаций топливом к отопительному периоду.  | 09.07.2025 |
| 5. | О готовности к новому учебному году образовательных организаций района. Подведение итогов приёмки образовательных организаций.Анализ оперативной информации о готовности образовательных организаций к отопительному периоду. | 23.07.2025 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению администрации

 муниципального образования

 «Вешкаймский район»

от 05.05.2025 № 230

|  |
| --- |
|  |

График

проведения оценки готовности образовательных организаций

МО «Вешкаймский район» к2025/2026учебному году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование образовательных учреждений | Дата приемки |
| 1. | МОУ Вешкаймская СОШ № 1 | 15.07.2025 |
| 2. | МОУ Бекетовская СШ им. Б. Т. Павлова | 15.07.2025 |
| 3. | МОУ Ермоловская СШ имени П. Д. Дорогойченко | 15.07.2025 |
| 4. | МДОУ Бекетовский детский сад «Колосок» | 15.07.2025 |
| 5. | МДОУ Ермоловский детский сад «Василек» | 15.07.2025 |
| 6. | МОУ Каргинская СОШ | 16.07.2025 |
| 7. | МОУ Мордово-Белоключёвская СОШ | 16.07.2025 |
| 8. | МОУ Шарловская СШ им. Б. С. Борисова | 16.07.2025 |
| 9. | МДОУ Шарловский детский сад | 16.07.2025 |
| 10. | МОУ Стемасская СОШ им. А. С. Гришина | 17.07.2025 |
| 11. | МОУ Чуфаровская СШ  | 17.07.2025 |
| 12. |  МДОУ Чуфаровский детский сад «Сказка» | 17.07.2025 |
| 13. | МОУ Ховринская ООШ | 17.07.2025 |
| 14. |  МБОУ Вешкаймский лицей им. Б. П. Зиновьева при УлГТУ | 18.07.2025 |
| 15. | МБДОУ Вешкаймский детский сад «Березка» | 18.07.2025 |
| 16. | МБДОУ Вешкаймский детский сад «Рябинка» | 18.07.2025 |
| 17. | МБУ ДО ДЮСШ им. В. В. Епифанова  | 18.07.2025 |
|  |  |  |
| 18. | МБУ ДО ЦДО р.п. Вешкайма  | 18.07.2025 |