МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 28 ноября 2024 г                                                                        №948

р.п. Вешкайма

Об утверждении  муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области»

Постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области».

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу с 01.01.2025.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности.

Глава администрации

администрации муниципального

образования «Вешкаймский район»                                              Т.Н. Стельмах

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования «Вешкаймский район»

28.11.2024 № 948

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области»

Стратегические приоритеты муниципальной программы
«Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области»

- Оценка текущего состояния сферы транспортной системы

в муниципальном образовании "Вешкаймский район"

Муниципальные автомобильные дороги обеспечивают транспортное сообщение в пределах границ муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области. В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образования «Вешкаймский район» Ульяновской области составляет 268,4 км. Из них 53,6% составляют грунтовые дороги (144 км), дороги с щебёночным покрытием – 21,6% (58 км), дороги с асфальтобетонным покрытием – 24,8% (66,4 км). От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих связь между населёнными пунктами, соседними районами и областями, во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста района, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения. Неразвитость сети автомобильных дорог усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени, связанных с перевозкой и появлением ограничений на поездки. В связи с этим, в значительной мере сдерживается развитие сельских населённых пунктов, сокращается сельскохозяйственное производство, происходит отток населения, опустошение деревень и сёл.

В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог были выше темпов восстановления и развития. Ускоренный износ этих автомобильных дорог был обусловлен высокими темпами роста парка автотранспортных средств и интенсивности движения на автомобильных дорогах общего пользования. Требуется особое внимание к работам по содержанию автомобильных дорог, включающих в себя своевременное устранение ямочности и других дефектов дорожных покрытий, нанесение дорожной разметки, установка и замена ограждений и другие работы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, удобства эксплуатации дорог и увеличение срока службы их покрытий.  Не все дороги имеют асфальтобетонное покрытие, в результате чего снижается пропускная способность. Развитие дорожной инфраструктуры невозможно при недостаточном поступлении финансовых средств.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным экономическим потерям и является одним из существенных ограничений социально-экономического развития муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области. Для обеспечения нормального функционирования транспортной системы муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области необходимо ежегодно проводить комплекс работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог, с целью обеспечения безопасного и бесперебойного движения автотранспорта.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации – в целом и Ульяновской области – в частности. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста, в результате ДТП гибнут и становятся инвалидами дети. Среди эффектов от реализации настоящей муниципальной программы следует отметить, прежде всего, снижение доли автомобильных дорог и мостов общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям и сокращение количества пострадавших в результате ДТП.

В целях сохранения положительной динамики в области содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на нормативном уровне, допустимом для обеспечения их сохранности и повышения безопасности дорожного движения разработаны мероприятия, реализация которых будет осуществляться в рамках настоящей Программы. Цели Программы достигаются путём реализации комплекса мероприятий, направленных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений, на  повышение правосознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов за счёт организационно-планировочных и инженерных мер.

- Описание приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования "Вешкаймский район" в сфере реализации муниципальной  программы

Основными приоритетами социально-экономического развития муниципального образования "Вешкаймский район" в сфере реализации муниципальной  программы являются:

- обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- повышение уровня транспортной безопасности на территории муниципального образования " Вешкаймский район";

- повышение доступности и качества транспортных услуг, оказываемых населению Вешкаймского района.

- Сведения о взаимосвязи муниципальной  программы с национальными целями развития Российской Федерации, стратегическими приоритетами, целями и показателями соответствующей государственной программы Российской Федерации, региональными проектами, целями и показателями государственной программы Ульяновской области

Муниципальная программа взаимосвязана с национальной целью развития Российской Федерации, определённой указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и показателями, установленными государственной программой Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области».

- Описание задач в сфере дорожной деятельности в муниципальном образовании " Вешкаймский район"  и способы их эффективного решения

Задачами в сфере развития транспортной системы в муниципальном образовании " Вешкаймский район", являются:

- повышение качества сети муниципальных дорог общего пользования и поддержание его на уровне, допустимом нормативами;

- приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах местного значения;

- повышение безопасности участников дорожного движения;

- развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

Эффективными способами решения указанных задач являются:
- взаимодействие органов местного самоуправления муниципальном образовании "Вешкаймский район" с органами исполнительной власти Ульяновской области;

- реализация мероприятий, направленных на развитие дорожной сети в Ульяновской области в целом и в муниципальных образованиях Ульяновской области;

- оказание поддержки муниципальным образованиям Вешкаймского района в целях повышения качества дорожной сети в поселениях и повышения качества автомобильных дорог местного значения;

- повышение уровня транспортной обеспеченности сельских населенных пунктов на основе ускоренного развития дорожной сети и повышения уровня транспортного обслуживания;

- оказание поддержки юридическим и физическим лицам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа, в том числе по регулируемым тарифам.

Муниципальной программой предусмотрено предоставление субсидий из районного бюджета бюджетам муниципальных образований Вешкаймского района в целях финансирования расходных обязательств:
- связанных с осуществлением дорожной деятельности и мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения при ее осуществлении.

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы администрации района по экономическому развитию |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности |
| Соисполнители и участники муниципальной программы | Администрации поселений муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области |
| Срок реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Цель муниципальной программы | Совершенствование транспортной инфраструктуры общего пользования муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Вешкаймский район». «По поддержке и развитию пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории муниципального образования «Вешкаймский район». |
| Показатели муниципальной программы | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям. Транспортная подвижность населения. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2025-2030 годах составляет 327 344,8 тыс. руб., в том числе по годам: в 2025 году – 61 393,9 тыс. руб; в 2026 году – 52 845,86 тыс. руб; в 2027 году – 53 276,26 тыс. руб; в 2028 году – 53 276,26 тыс. руб; в 2029 году – 53 276,26 тыс. руб; в 2030 году – 53 276,26 тыс. руб; из них: 58 815,1 тыс. руб. – за счёт бюджетных ассигнований муниципального образования «Вешкаймский район», в том числе по годам: в 2025 году – 9 382,0 тыс. руб; в 2026 году – 9 542,3 тыс. руб; в 2027 году – 9 972,7 тыс. руб; в 2028 году – 9 972,7 тыс. руб; в 2029 году – 9 972,7 тыс. руб; в 2030 году – 9 972,7 тыс. руб; 268 529,7 тыс. руб. – за счёт бюджетных ассигнований источником которых являются субсидии из бюджета Ульяновской области, в том числе по годам: в 2025 году – 52 011,9 тыс. руб; в 2026 году – 43 303,56 тыс. руб; в 2027 году – 43 303,56 тыс. руб; в 2028 году – 43 303,56 тыс. руб; в 2029 году – 43 303,56 тыс. руб; в 2030 году – 43 303,56 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Ульяновской области | Муниципальная программа связана с государственной программой Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» |

Приложение 1

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
муниципальной  программы 
«Развитие транспортной системы на территории муниципального образовании «Вешкаймский район» Ульяновской области»

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Признак возрастания/ убывания значения показателя | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение значений показателя | Связь с показателями | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | % |  | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 |  | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образования "Вешкаймский район" Администрации поселений Вешкаймски района Ульяновской области | - | АЦК «Планирование» |
| 2 | Транспортная подвижность населения | тыс. пассажиро-километров |  | 2762,1 | 2734,7 | 2707,3 | 2679,9 | 2652,5 | 2625,1 | 2597,7 |  |  | - | АЦК «Планирование» |

Приложение 2

к муниципальной программе

СИСТЕМА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

муниципальной  программы «Развитие транспортной системы

нна территории муниципального образовании «Вешкаймский район» Ульяновской области»

| N п/п | Задачи структурного элемента муниципальной программы | Краткое описание ожидаемых эффектов от решения задачи структурного элемента муниципальной программы | Связь структурного элемента с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории муниципального образовании «Вешкаймский район» Ульяновской области» |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Вешкаймский район» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации района | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |
| 1.1. | Задача Повышение качества дорожной сети муниципального образования Вешкаймский район | Обеспечение приведения в нормативное состояние автомобильных дорог муниципального значения | Доля сети муниципальных дорог, находящаяся в нормативном состоянии |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «По поддержке и развитию пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории муниципального образования «Вешкаймский район» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации района | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |
| 2.1. | Развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Вешкаймского района | Обеспечение стабильного функционирования муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории Вешкаймского района | Транспортная подвижность населения |

Приложение 3

к муниципальной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной  программы 
«Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области»

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия по годам реализации, тыс. руб.. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2025год | 2026год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области» |  | Управление ТЭР, ЖКХ, и дорожной деятельности а администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Всего, в том числе: |  | 327 344,8 | 61 393,9 | 52 845,86 | 53 276,26 | 53 276,26 | 53 276,26 | 53 276,26 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 58 815,1 | 9 382,0 | 9 542,3 | 9 972,7 | 9 972,7 | 9 972,7 | 9 972,7 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 268 529,7 | 52 011,9 | 43 303,56 | 43 303,56 | 43 303,56 | 43 303,56 | 43 303,56 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Вешкаймский район» | Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Всего, в том числе: |  | 319 208,6 | 59 971,1 | 51 423,06 | 51 853,46 | 51 853,46 | 51 853,46 | 51 853,46 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 58 015,7 | 9 282,0 | 9 342,3 | 9 772,7 | 9 872,7 | 9 872,7 | 9 872,7 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 261 192,9 | 50 789,1 | 42 080,76 | 42 080,76 | 42 080,76 | 42 080,76 | 42 080,76 |
| 82 | Комплекс процессных мероприятий «По поддержке и развитию пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории муниципального образования «Вешкаймский район» | Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Всего, в том числе: |  | 7 936,8 | 1 322,8 | 1 322,8 | 1 322,8 | 1 322,8 | 1 322,8 | 1 322,8 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 7 336,8 | 1222,8 | 1222,8 | 1222,8 | 1222,8 | 1222,8 | 1222,8 |

Приложение 4

к муниципальной программе

ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ

значений показателей муниципальной программы

«Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя по кварталам |  |  |  | По состоянию на последнее число года (2025 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель МП Создание транспортной инфраструктуры общего пользования муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | ↑ | % | 82 | 82 | 82 | 82,5 | 82,5 |
| 2. | Транспортная подвижность населения |  | тыс. пассажиро-километров | 2755,5 | 2748,9 | 2742,3 | 2734,7 | 2734,7 |

Приложение 5

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципальной дорожной сети Вешкаймского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области»

- 1. Общие положения

| Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы | Первый заместитель Главы администрации МО «Вешкаймский район» |
| --- | --- |
| Соисполнители (участники) структурного элемента | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |

- 2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Наименование исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы, ответственного за достижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Повышение качества дорожной сети муниципального образования Вешкаймский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сети муниципальных дорог, находящаяся в нормативном состоянии | ↑ | % | 82 | 2024 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |

- 3. План достижения значений показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя <3> | Уровень показателя <4> | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя по кварталам |  |  |  | По состоянию на последнее число 2025 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Повышение качества дорожной сети муниципального образования Вешкаймский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сети муниципальных дорог, находящаяся в нормативном состоянии | ↑ | % | 82 | 82 | 82 | 82,5 | 82,5 |  |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Базовое значение мероприятия (результата) <5> |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Повышение качества дорожной сети муниципального образования Вешкаймский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия направленные на финансирование работ по ремонту сети муниципальных дорог | Оказание услуг(выполнение работ) |  | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Работы по содержанию и совершенствованию сети муниципальных дорог. | Оказание услуг(выполнение работ) |  | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- 5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Вешкаймский район» |  |  | Всего, в том числе: |  | 319 408,6 | 60 071,1 | 51 523,06 | 51 953,46 | 51 953,46 | 51 953,46 | 51 953,46 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Ульяновской области (далее - местный бюджет) |  | 58 215,7 | 9 282,0 | 9 442,3 | 9 872,7 | 9 872,7 | 9 872,7 | 9 872,7 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета (далее - бюджетные ассигнования областного бюджета) |  | 261 192,9 | 50 789,1 | 42 080,76 | 42 080,76 | 42 080,76 | 42 080,76 | 42 080,76 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются средства из внебюджетных источников (далее - средства из внебюджетных источников) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Капитальный ремонт и ремонт мостов и иных искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии | Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Всего, в том числе: |  | 74 861,1 | 31 4548 | 8 338,3 | 8 668,7 | 8 768,7 | 8 768,7 | 8 768,7 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 51 491,1 | 8 178 | 8 338,3 | 8 668,7 | 8 768,7 | 8 768,7 | 8 768,7 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 23 370,0 | 23 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства из внебюджетных источников |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Предоставление субсидий в МО «Вешкаймское городское поселение» на строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт | Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Всего, в том числе: |  | 218 418,9 | 22 487,1 | 34 988,76 | 34 700,76 | 42 080,76 | 42 080,76 | 42 080,76 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 218 418,9 | 22 487,1 | 34 988,76 | 34 700,76 | 42 080,76 | 42 080,76 | 42 080,76 |
|  |  |  | средства из внебюджетных источников |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Предоставление субсидий в МО «Вешкаймское городское поселение» на ремонт внутридомовых территорий | Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Всего, в том числе: |  | 19 404,0 | 4 932,0 | 7 092,0 | 7 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 19 404,0 | 4 932,0 | 7 092,0 | 7 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства из внебюджетных источников |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на нормативном уровне, допустимом для обеспечения их сохранности | Администрации сельских поселений муниципального образования «Вешкаймский район» | Всего, в том числе: |  | 6 624,0 | 1 104,0 | 1 104,0 | 1 104,0 | 1 104,0 | 1 104,0 | 1 104,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 6 624,0 | 1 104,0 | 1 104,0 | 1 104,0 | 1 104,0 | 1 104,0 | 1 104,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства из внебюджетных источников |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Всего, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства из внебюджетных источников |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения в т.ч устройство пешеходных переходов | Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка |  | Дата наступления контрольной точки <6> | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия), наименование должности) | Документ <7> | Информационная система (источник данных) <8> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Развитие муниципальной дорожной сети Вешкаймского района |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обеспечение работ по ремонту дорожной сети муниципального образования Вешкаймский район |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Заключение контрактов с подрядными организациями на проведение работ по ремонту муниципальных дорог | с 11.2024 по 07.2025 | Сыроежко И.Ю. - начальник управления ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Муниципальные контракты | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.2. |  | Проведение контрольных мероприятий и приемка выполненных работ | с 06.2025 по 10.2025 |  | Акты выполненных работ | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.3. |  | Оплата выполненных работ | с 07.2025 по 11.2025 |  | Платёжные поручения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2. |  | Обеспечение работ по содержанию и совершенствованию сети муниципальных дорог. |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Заключение соглашений с администрациями сельских поселений о передаче полномочий по содержанию дорог. | 12.2024 | Сыроежко И.Ю. - начальник управления ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Соглашения | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.2. |  | Заключение договоров администрациями сельских поселений на проведение работ по содержанию дорог. | с 12.2024 по 12.2025 |  | Договора | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.3. |  | Выполнение работ по содержанию дорог в рамках выделенного финансирования | с 01.2025 по 12.2025 |  | Акты выполненных работ | ГИИС «Электронный бюджет» |

- 7. Методика расчёта значений показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля сети муниципальных дорог, находящаяся в нормативном состоянии | ↑ | % | Д/Д1х100, где: Д – общая протяженность дорожной сети Д1 – протяженность дорожной сети, соответствующая нормативу | Отчет | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |

- 8. Методика расчета значений мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Признак возрастания (убывания, динамики) значения мероприятия (результата) | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения мероприятия (результата) | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Выполнение работ по ремонту дорожной сети муниципального образования Вешкаймский район | ↑ | км. | Прямой подсчёт | ГИИС «Электронный бюджет» | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 2. | Обеспечение работ по содержанию и совершенствованию сети муниципальных дорог |  | Ед. | Подсчет мероприятий в области дорожной деятельности | отчет |  |

Приложение 6

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «По поддержке и развитию пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории муниципального образования «Вешкаймский район». муниципальной программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Вешкаймский район» Ульяновской области»

- 1. Общие положения

| Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы | Первый заместитель Главы администрации МО «Вешкаймский район» |
| --- | --- |
| Соисполнители (участники) структурного элемента | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |

- 2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Наименование исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы, ответственного за достижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Повышение транспортной подвижности населения муниципального образования Вешкаймский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Транспортная подвижность населения |  | тыс. пассажиро-километров | 2734,7 | 2024 | 2734,7 | 2707,3 | 2679,9 | 2652,5 | 2625,1 | 2597,7 | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |

- 3. План достижения значений показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя <3> | Уровень показателя <4> | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя по кварталам |  |  |  | По состоянию на последнее число года (2025) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Повышение транспортной подвижности населения муниципального образования Вешкаймский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Транспортная подвижность населения |  | тыс. пассажиро-километров | 2755,5 | 2748,9 | 2742,3 | 2734,7 | 2734,7 |  |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Базовое значение мероприятия (результата) <5> |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Повышение транспортной подвижности населения муниципального образования Вешкаймский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление субсидий перевозчикам для возмещения выпадающих доходов при осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам | Оказание услуг(выполнение работ) |  | тыс. руб. |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Выдача маршрутных карт перевозчикам, осуществляющим перевозки по муниципальным маршрутам | Оказание услуг(выполнение работ) |  | шт. | 6 | 2024 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

- 5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Комплекс процессных мероприятий «По поддержке и развитию пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории муниципального образования «Вешкаймский район» |  |  | Всего, в том числе: |  | 7 936,8 | 1 322,8 | 1 322,8 | 1 322,8 | 1 322,8 | 1 322,8 | 1 322,8 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Ульяновской области (далее - местный бюджет) |  | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета (далее - бюджетные ассигнования областного бюджета) |  | 7 336,8 | 1222,8 | 1222,8 | 1222,8 | 1222,8 | 1222,8 | 1222,8 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются средства из внебюджетных источников (далее - средства из внебюджетных источников) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятия направленные на поддержку пассажирского транспорта | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Всего, в том числе: |  | 7 936,8 | 1 322,8 | 1 322,8 | 1 322,8 | 1 322,8 | 1 322,8 | 1 322,8 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 7 336,8 | 1222,8 | 1222,8 | 1222,8 | 1222,8 | 1222,8 | 1222,8 |
|  |  |  | средства из внебюджетных источников |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки <6> | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия), наименование должности) | Документ <7> | Информационная система (источник данных) <8> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспечение населения Вешкаймского района качественными услугами пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение мероприятий, направленных на поддержку пассажирского транспорта |  |  |  |  |
| 1.1. | Заключение контракта на редоставление субсидий перевозчикам для возмещения выпадающих доходов при осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам | 04.2025 | Сыроежко И.Ю. - начальник управления ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Муниципальный контракт | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.2. | Выдача маршрутных карт перевозчикам, осуществляющим перевозки по муниципальным маршрутам | 04.2025 |  | Карты муниципальных маршрутов | ГИИС «Электронный бюджет» |

- 8. Методика расчета значений мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Признак возрастания (убывания, динамики) значения мероприятия (результата) | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения мероприятия (результата) | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ↑3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечено предоставление субсидии перевозчикам на возмещение недополученных доходов | ↑ | тыс.руб | Прямой подсчёт | ГИИС «Электронный бюджет» | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 2. | Обеспечена выдача карт маршрутов муниципальных перевозок | ↑ | шт. | Прямой подсчёт | ГИИС «Электронный бюджет» | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |

Приложение 7

к муниципальной программе

МЕТОДИКА

расчёта значений показателей муниципальной программы

«Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области»

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Увеличение доли сети муниципальных дорог, находящаяся в нормативном состоянии | ↑ | км | Фактическая протяженность муниципальных дорог, находящаяся в нормативном состоянии на конец текущего года | Данные Ульяновскстат 3-ДГ Сведения о протяженностимуниципальных дорог за 2024 г. | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» |
| 2. | Повышение транспортной подвижности населения |  | пас.км. | Фактический пробег автобусов по муниципальным маршрутам на конец текущего года | На основании данных перевозчика |  |

Приложение 8

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства, подлежащих созданию (приобретению),

реконструкции или капитальному ремонту в ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области»

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы (структурного элемента), объекта капитального строительства | Государственный заказчик, соисполнитель муниципальной программы | Сроки создания (приобретения) реконструкции или капитального ремонта объекта капитального строительства, годы (начало и окончание) | Место нахождения объекта капитального строительства (земельного участка, на котором он расположен (будет расположен) |  | Проектная мощность объекта капитального строительства | Общая стоимость создания, реконструкции или капитального ремонта объекта капитального строительства или цена, по которой он приобретается (в ценах соответствующих лет), тыс. руб. | Объёмы и источники финансового обеспечения создания, реконструкции или капитального ремонта объекта капитального строительства, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | всего | в т.ч. средства областного бюджета | в т.ч. средства местного бюджета | в т.ч. средства внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  | 327 344,8 | 2025 | 61 393,9 | 52 011,9 | 9 382 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 52 845,86 | 43 303,56 | 9 542,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 53 276,26 | 43 303,56 | 9 972,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 53 276,26 | 43 303,56 | 9 972,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 53 276,26 | 43 303,56 | 9 972,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 53 276,26 | 43 303,56 | 9 972,7 | 0,0 |
| 1 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог | МО "Вешкаймский район" | 1.01.2025-31.12.2025 |  | Ремонт мостового сооружения по ул. Заречная в с. Бекетовка |  | 16 600,0 | 2025 | 16 660,0 | 15 000,0 | 1 660,0 | 0,0 |
| 2 |  |  | 1.01.2025-31.12.2025 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Гая в р.п. Чуфарово |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 | 1 800,0 | 200,0 | 0,0 |
| 3 |  |  | 1.01.2025-31.12.2025 |  | Ремонт щебеночного покрытия участка дороги по ул. Садовая в с. Старое Погорелово |  | 2 300,0 |  | 2 300,0 | 2 070,0 | 230,0 | 0,0 |
| 4 |  |  | 1.01.2025-31.12.2025 |  | Ремонт щебеночного покрытия участка дороги по ул. Центральная в с. Канабеевка |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 | 2 700,0 | 300,0 | 0,0 |
| 5 |  |  | 1.01.2025-31.12.2025 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Клубная в с. Каргино |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 | 1 800,0 | 200,0 | 0,0 |
|  |  |  | 1.01.2025-31.12.2025 |  | Отсыпка дорог местного значения |  | 5 588,0 |  | 5 588,0 | 0,0 | 5 588,0 | 0,0 |
| 6 |  |  | 1.01.2026-31.12.2026 |  | Ремонт дороги по ул.Садовая в п.Шарлово (отсыпка щебнем) |  | 3 338,3 | 2026 | 3 338,3 | 0,0 | 3 338,3 | 0,0 |
| 8 |  |  | 1.01.2026-31.12.2026 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.Центральная в с.Ермоловка |  | 5 000,0 |  | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| 9 |  |  | 1.01.2027-31.12.2027 |  | Ремонт дороги по ул.Заречная в с.Бекетовка (отсыпка щебнем |  | 4 500 | 2027 | 4 500 | 0,0 | 4 500 | 0,0 |
| 11 |  |  | 1.01.2027-31.12.2027 |  | Ремонт участка дороги по ул.Труда в р.п.Чуфарово (отсыпка щебнем) |  | 4 268,7 |  | 4 268,7 | 0,0 | 4 268,7 | 0,0 |
| 12 |  |  | 1.01.2028-31.12.2028 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги от ул.Молодежная в с.Каргино |  | 4 500 | 2028 | 4 500 | 0,0 | 4 500 | 0,0 |
| 13 |  |  | 1.01.2028-31.12.2028 |  | Ремонт участка дороги по ул. Сабанина в с.Зимненки (отсыпка щебнем) |  | 4 268,7 |  | 4 268,7 | 0,0 | 4 268,7 | 0,0 |
| 15 |  |  | 1.01.2029-31.12.2029 |  | Ремонт щебеночного покрытия участка дороги по ул. Цветочная в с. Бекетовка |  | 4 500 | 2029 | 4 500 | 0,0 | 4 500 | 0,0 |
| 16 |  |  | 1.01.2029-31.12.2029 |  | Ремонт щебеночного покрытия участка дороги по ул. Совхозная в с. Беклемишево |  | 4 268,7 |  | 4 268,7 | 0,0 | 4 268,7 | 0,0 |
| 18 |  |  | 1.01.2030-31.12.2030 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Центральная в с. Бекетовка |  | 4 500 | 2030 | 4 500 | 0,0 | 4 500 | 0,0 |
| 19 |  |  | 1.01.2030-31.12.2030 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги от ул.Центральная до ул.Заречная в с.Коченяевка |  | 4 268,7 |  | 4 268,7 | 0,0 | 4 268,7 | 0,0 |
| 1 | Предоставление субсидий в МО «Вешкаймское городское поселение» на строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог | МО "Вешкаймский район" | 1.01.2025-31.12.2025 |  | Ремонт дорог местного значения общего пользования в МО «Вешкаймское городское поселение» |  | 22 487,1 | 2025 | 22 487,1 | 22 487,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2 |  |  | 1.01.2026-31.12.2026 |  |  |  | 34 988,76 | 2026 | 34 988,76 | 34 988,76 | 0,0 | 0,0 |
| 3 |  |  | 1.01.2027-31.12.2027 |  |  |  | 34 700,76 | 2027 | 34 700,76 | 34 700,76 | 0,0 | 0,0 |
| 4 |  |  | 1.01.2028-31.12.2028 |  |  |  | 0,0 | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 |  |  | 1.01.2029-31.12.2029 |  |  |  | 0,0 | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 |  |  | 1.01.2030-31.12.2030 |  |  |  | 0,0 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Предоставление субсидий в МО «Вешкаймское городское поселение» на ремонт внутридомовых территорий |  | 1.01.2025-31.12.2025 |  | Ремонт внутридомовых территорий в МО «Вешкаймское городское поселение» |  | 4 932,0 | 2025 | 4 932,0 | 4 932,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 |  |  | 1.01.2026-31.12.2026 |  |  |  | 7 092,0 | 2026 | 7 092,0 | 7 092,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 |  |  | 1.01.2027-31.12.2027 |  |  |  | 7 380,0 | 2027 | 7 380,0 | 7 380,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 |  |  | 1.01.2028-31.12.2028 |  |  |  | 0,0 | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 |  |  | 1.01.2029-31.12.2029 |  |  |  | 0,0 | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 |  |  | 1.01.2030-31.12.2030 |  |  |  | 0,0 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | МО "Вешкаймский район" | 1.01.2025-31.12.2025 |  | Автомобильные дороги общего пользования, проходящие по территориям сельских поселений МО "Вешкаймский район" |  | 1 104,0 | 2025 | 1 104,0 | 0,0 | 1 104,0 | 0,0 |
| 2 |  |  | 1.01.2026-31.12.2026 |  |  |  | 1 104,0 | 2026 | 1 104,0 | 0,0 | 1 104,0 | 0,0 |
| 3 |  |  | 1.01.2027-31.12.2027 |  |  |  | 1 104,0 | 2027 | 1 104,0 | 0,0 | 1 104,0 | 0,0 |
| 4 |  |  | 1.01.2028-31.12.2028 |  |  |  | 1 104,0 | 2028 | 1 104,0 | 0,0 | 1 104,0 | 0,0 |
| 5 |  |  | 1.01.2029-31.12.2029 |  |  |  | 1 104,0 | 2029 | 1 104,0 | 0,0 | 1 104,0 | 0,0 |
| 6 |  |  | 1.01.2030-31.12.2030 |  |  |  | 1 104,0 | 2030 | 1 104,0 | 0,0 | 1 104,0 | 0,0 |
| 1 | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | МО "Вешкаймский район" | 1.01.2025-31.12.2025 |  | Управление образования района и сельские поселения МО "Вешкаймский район" |  | 0,0 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 |  |  | 1.01.2026-31.12.2026 |  |  |  | 0,0 | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 |  |  | 1.01.2027-31.12.2027 |  |  |  | 0,0 | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 |  |  | 1.01.2028-31.12.2028 |  |  |  | 0,0 | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 |  |  | 1.01.2029-31.12.2029 |  |  |  | 0,0 | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 |  |  | 1.01.2030-31.12.2030 |  |  |  | 0,0 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Совершенствование организации дорожного движения | МО "Вешкаймский район" | 1.01.2025-31.12.2025 |  | Управление образования района и сельские поселения МО "Вешкаймский район" |  | 0,0 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 |  |  | 1.01.2026-31.12.2026 |  |  |  | 0,0 | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 |  |  | 1.01.2027-31.12.2027 |  |  |  | 0,0 | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 |  |  | 1.01.2028-31.12.2028 |  |  |  | 0,0 | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 |  |  | 1.01.2029-31.12.2029 |  |  |  | 0,0 | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 |  |  | 1.01.2030-31.12.2030 |  |  |  | 0,0 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Поддержка пассажирского транспорта | МО "Вешкаймский район" | 1.01.2025-31.12.2025 |  | Муниципальные маршруты перевозок, проходящие по территории МО "Вешкаймский район" |  | 1 322,8 | 2025 | 1 322,8 | 1 222,8 | 100,0 | 0,0 |
| 2 |  |  | 1.01.2026-31.12.2026 |  |  |  | 1 322,8 | 2026 | 1 322,8 | 1 222,8 | 100,0 | 0,0 |
| 3 |  |  | 1.01.2027-31.12.2027 |  |  |  | 1 322,8 | 2027 | 1 322,8 | 1 222,8 | 100,0 | 0,0 |
| 4 |  |  | 1.01.2028-31.12.2028 |  |  |  | 1 322,8 | 2028 | 1 322,8 | 1 222,8 | 100,0 | 0,0 |
| 5 |  |  | 1.01.2029-31.12.2029 |  |  |  | 1 322,8 | 2029 | 1 322,8 | 1 222,8 | 100,0 | 0,0 |
| 6 |  |  | 1.01.2030-31.12.2030 |  |  |  | 1 322,8 | 2030 | 1 322,8 | 1 222,8 | 100,0 | 0,0 |