МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- ______________                                                                                           _______

р.п. Вешкайма

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» от 28.11.2024 №948 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области»

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации муниципального образования «Вешкаймский район» в соответствие, постановляю:

- Внести в постановление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» от 28.11.2024 №948 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области» следующие изменения:

  - В паспорте программы раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2025-2030 годах составляет 323 807,64842 тыс. руб., в том числе по годам: в 2025 году – 62 184,46842 тыс. руб; в 2026 году – 48 518,14 тыс. руб; в 2027 году – 53 276,26 тыс. руб; в 2028 году – 53 276,26 тыс. руб; в 2029 году – 53 276,26 тыс. руб; в 2030 году – 53 276,26 тыс. руб; из них: 58 820,76842 тыс. руб. – за счёт бюджетных ассигнований муниципального образования «Вешкаймский район», в том числе по годам: в 2025 году – 9 387,66842 тыс. руб; в 2026 году – 9 542,3 тыс. руб; в 2027 году – 9 972,7 тыс. руб; в 2028 году – 9 972,7 тыс. руб; в 2029 году – 9 972,7 тыс. руб; в 2030 году – 9 972,7 тыс. руб; 264 986,88 тыс. руб. – за счёт бюджетных ассигнований источником которых являются субсидии из бюджета Ульяновской области, в том числе по годам: в 2025 году – 52 796,8 тыс. руб; в 2026 году – 38 975,84 тыс. руб; в 2027 году – 43 303,56 тыс. руб; в 2028 году – 43 303,56 тыс. руб; в 2029 году – 43 303,56 тыс. руб; в 2030 году – 43 303,56 тыс. руб. |
| --- | --- |

».

  - Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«

Приложение 3

к муниципальной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной  программы 
«Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области»

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия по годам реализации, тыс. руб.. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2025год | 2026год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области» |  | Управление ТЭР, ЖКХ, и дорожной деятельности а администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Всего, в том числе: |  | 323 807,64842 | 62 184,46842 | 48 518,14 | 53 276,26 | 53 276,26 | 53 276,26 | 53 276,26 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета МО «Вешкаймский район» |  | 58 820,76842 | 9 387,66842 | 9 542,3 | 9 972,7 | 9 972,7 | 9 972,7 | 9 972,7 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 264 986,88 | 52 796,8 | 38 975,84 | 43 303,56 | 43 303,56 | 43 303,56 | 43 303,56 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Вешкаймский район» | Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Всего, в том числе: |  | 315 080,28 | 60 071,1 | 47 195,34 | 51 953,46 | 51 953,46 | 51 953,46 | 51 953,46 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета МО «Вешкаймский район» |  | 58 215,1 | 9 282,0 | 9 442,3 | 9 872,7 | 9 872,7 | 9 872,7 | 9 872,7 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 256 865,18 | 50 789,1 | 37 753,04 | 42 080,76 | 42 080,76 | 42 080,76 | 42 080,76 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «По поддержке и развитию пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории муниципального образования «Вешкаймский район» | Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Всего, в том числе: |  | 8 727,36842 | 2 113,36842 | 1 322,8 | 1 322,8 | 1 322,8 | 1 322,8 | 1 322,8 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета МО «Вешкаймский район» |  | 605,66842 | 105,66842 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | Бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 8 121,7 | 2007,7 | 1222,8 | 1222,8 | 1222,8 | 1222,8 | 1222,8 |

».

  - Пункт 5 «Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий» Приложения №5 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«

5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Вешкаймский район» |  |  | Всего, в том числе: |  | 315 080,28 | 60 071,1 | 47195,34 | 51 953,46 | 51 953,46 | 51 953,46 | 51 953,46 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета МО «Вешкаймский район» |  | 58 215,1 | 9 282,0 | 9 442,3 | 9 872,7 | 9 872,7 | 9 872,7 | 9 872,7 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета |  | 256 865,18 | 50 789,1 | 37753,04 | 42 080,76 | 42 080,76 | 42 080,76 | 42 080,76 |
| 1.1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Капитальный ремонт и ремонт мостов и иных искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии | Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Всего, в том числе: |  | 72 291,78696 | 34 310,68696 | 8 338,3 | 8 768,7 | 8 768,7 | 8 768,7 | 8 768,7 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета МО «Вешкаймский район» |  | 50 991,1 | 8 078,0 | 8 238,3 | 8 668,7 | 8 668,7 | 8 668,7 | 8 668,7 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета |  | 21 300,68696 | 21 300,68696 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Предоставление субсидий в МО «Вешкаймское городское поселение» на строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт | Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Всего, в том числе: |  | 216 160,49304 | 24 556,41304 | 30 661,04 | 34 700,76 | 42 080,76 | 42 080,76 | 42 080,76 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета |  | 216 160,49304 | 24 556,41304 | 30 661,04 | 34 700,76 | 42 080,76 | 42 080,76 | 42 080,76 |
| 1.3 | Предоставление субсидий в МО «Вешкаймское городское поселение» на ремонт внутридомовых территорий | Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Всего, в том числе: |  | 19 404,0 | 4 932,0 | 7 092,0 | 7 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета |  | 19 404,0 | 4 932,0 | 7 092,0 | 7 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на нормативном уровне, допустимом для обеспечения их сохранности | Администрации сельских поселений муниципального образования «Вешкаймский район» | Всего, в том числе: |  | 6 624,0 | 1 104,0 | 1 104,0 | 1 104,0 | 1 104,0 | 1 104,0 | 1 104,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета МО «Вешкаймский район» |  | 6 624,0 | 1 104,0 | 1 104,0 | 1 104,0 | 1 104,0 | 1 104,0 | 1 104,0 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Всего, в том числе: |  | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета МО «Вешкаймский район» |  | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.6 | Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения в т.ч устройство пешеходных переходов | Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Всего, в том числе: |  | 420,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета МО «Вешкаймский район» |  | 420,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |

».

  - Пункт 5 «Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий» Приложения №6 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«

- 5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Комплекс процессных мероприятий «По поддержке и развитию пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории муниципального образования «Вешкаймский район» |  |  | Всего, в том числе: |  | 8 727,36842 | 2 113,36842 | 1 322,8 | 1 322,8 | 1 322,8 | 1 322,8 | 1 322,8 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета МО «Вешкаймский район» Ульяновской области |  | 605,66842 | 105,66842 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета |  | 8 121,7 | 2 007,7 | 1222,8 | 1222,8 | 1222,8 | 1222,8 | 1222,8 |
| 1.1. | Мероприятия направленные на поддержку пассажирского транспорта | Управление ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Всего, в том числе: |  | 8 727,36842 | 2 113,36842 | 1 322,8 | 1 322,8 | 1 322,8 | 1 322,8 | 1 322,8 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета МО «Вешкаймский район» |  | 605,66842 | 105,66842 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета |  | 8 121,7 | 2 007,7 | 1222,8 | 1222,8 | 1222,8 | 1222,8 | 1222,8 |

».

  - Приложения №8 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства, подлежащих созданию (приобретению),

реконструкции или капитальному ремонту в ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области»

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы (структурного элемента), объекта капитального строительства | Государственный заказчик, соисполнитель муниципальной программы | Сроки создания (приобретения) реконструкции или капитального ремонта объекта капитального строительства, годы (начало и окончание) | Место нахождения объекта капитального строительства (земельного участка, на котором он расположен (будет расположен) |  | Проектная мощность объекта капитального строительства | Общая стоимость создания, реконструкции или капитального ремонта объекта капитального строительства или цена, по которой он приобретается (в ценах соответствующих лет), тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | всего | в т.ч. бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета | в т.ч. средства местного бюджета МО «Вешкаймский район» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  | 323 807,64842 | 2025 | 62 184,46842 | 52 796,8 | 9 387,66842 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 48 518,14 | 38 975,84 | 9 542,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 53 276,26 | 43 303,56 | 9 972,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 53 276,26 | 43 303,56 | 9 972,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 53 276,26 | 43 303,56 | 9 972,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 53 276,26 | 43 303,56 | 9 972,7 |
| 1 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог | МО "Вешкаймский район" | 1.01.2025-31.12.2025 |  | Ремонт мостового сооружения по ул. Заречная в с. Бекетовка |  | 16 600,0 | 2025 | 16 660,0 | 15 000,0 | 1 660,0 |
| 2 |  |  | 1.01.2025-31.12.2025 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Гая в р.п. Чуфарово |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 | 1 800,0 | 200,0 |
| 3 |  |  | 1.01.2025-31.12.2025 |  | Ремонт щебеночного покрытия участка дороги по ул. Сабанина в с. Зимненки |  | 2 300,0 |  | 2 300,0 | 2 070,0 | 230,0 |
| 5 |  |  | 1.01.2025-31.12.2025 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Заречная в с. Каргино |  | 8418,69 |  | 8418,69 | 2430,69 | 5988,0 |
| 6 |  |  | 1.01.2026-31.12.2026 |  | Ремонт дороги по ул.Садовая в п.Шарлово (отсыпка щебнем) |  | 3 238,30 | 2026 | 3 238,30 | 0,0 | 3 238,30 |
| 8 |  |  | 1.01.2026-31.12.2026 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.Центральная в с.Ермоловка |  | 5 000,0 |  | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| 9 |  |  | 1.01.2027-31.12.2027 |  | Ремонт дороги по ул.Заречная в с.Бекетовка (отсыпка щебнем |  | 4 500 | 2027 | 4 500 | 0,0 | 4 500 |
| 11 |  |  | 1.01.2027-31.12.2027 |  | Ремонт участка дороги по ул.Труда в р.п.Чуфарово (отсыпка щебнем) |  | 4 168,7 |  | 4 168,7 | 0,0 | 4 168,7 |
| 12 |  |  | 1.01.2028-31.12.2028 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги от ул.Молодежная в с.Каргино |  | 4 500 | 2028 | 4 500 | 0,0 | 4 500 |
| 13 |  |  | 1.01.2028-31.12.2028 |  | Ремонт участка дороги по ул. Сабанина в с.Зимненки (отсыпка щебнем) |  | 4 168,7 |  | 4 168,7 | 0,0 | 4 168,7 |
| 15 |  |  | 1.01.2029-31.12.2029 |  | Ремонт щебеночного покрытия участка дороги по ул. Цветочная в с. Бекетовка |  | 4 500 | 2029 | 4 500 | 0,0 | 4 500 |
| 16 |  |  | 1.01.2029-31.12.2029 |  | Ремонт щебеночного покрытия участка дороги по ул. Совхозная в с. Беклемишево |  | 4 168,7 |  | 4 168,7 | 0,0 | 4 168,7 |
| 18 |  |  | 1.01.2030-31.12.2030 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Центральная в с. Бекетовка |  | 4 500 | 2030 | 4 500 | 0,0 | 4 500 |
| 19 |  |  | 1.01.2030-31.12.2030 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги от ул.Центральная до ул.Заречная в с.Коченяевка |  | 4 168,7 |  | 4 168,7 | 0,0 | 4 168,7 |
| 1 | Предоставление субсидий в МО «Вешкаймское городское поселение» на строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог | МО "Вешкаймский район" | 1.01.2025-31.12.2025 |  | Ремонт дорог местного значения общего пользования в МО «Вешкаймское городское поселение» |  | 24 556,41304 | 2025 | 24 556,41304 | 24 556,41304 | 0,0 |
| 2 |  |  | 1.01.2026-31.12.2026 |  |  |  | 30 661,04 | 2026 | 30 661,04 | 30 661,04 | 0,0 |
| 3 |  |  | 1.01.2027-31.12.2027 |  |  |  | 34 700,76 | 2027 | 34 700,76 | 34 700,76 | 0,0 |
| 4 |  |  | 1.01.2028-31.12.2028 |  |  |  | 42 080,76 | 2028 | 42 080,76 | 42 080,76 | 0,0 |
| 5 |  |  | 1.01.2029-31.12.2029 |  |  |  | 42 080,76 | 2029 | 42 080,76 | 42 080,76 | 0,0 |
| 6 |  |  | 1.01.2030-31.12.2030 |  |  |  | 42 080,76 | 2030 | 42 080,76 | 42 080,76 | 0,0 |
| 1 | Предоставление субсидий в МО «Вешкаймское городское поселение» на ремонт внутридомовых территорий |  | 1.01.2025-31.12.2025 |  | Ремонт внутридомовых территорий в МО «Вешкаймское городское поселение» |  | 4 932,0 | 2025 | 4 932,0 | 4 932,0 | 0,0 |
| 2 |  |  | 1.01.2026-31.12.2026 |  |  |  | 7 092,0 | 2026 | 7 092,0 | 7 092,0 | 0,0 |
| 3 |  |  | 1.01.2027-31.12.2027 |  |  |  | 7 380,0 | 2027 | 7 380,0 | 7 380,0 | 0,0 |
| 4 |  |  | 1.01.2028-31.12.2028 |  |  |  | 0,0 | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 |  |  | 1.01.2029-31.12.2029 |  |  |  | 0,0 | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 |  |  | 1.01.2030-31.12.2030 |  |  |  | 0,0 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | МО "Вешкаймский район" | 1.01.2025-31.12.2025 |  | Автомобильные дороги общего пользования, проходящие по территориям сельских поселений МО "Вешкаймский район" |  | 1 104,0 | 2025 | 1 104,0 | 0,0 | 1 104,0 |
| 2 |  |  | 1.01.2026-31.12.2026 |  |  |  | 1 104,0 | 2026 | 1 104,0 | 0,0 | 1 104,0 |
| 3 |  |  | 1.01.2027-31.12.2027 |  |  |  | 1 104,0 | 2027 | 1 104,0 | 0,0 | 1 104,0 |
| 4 |  |  | 1.01.2028-31.12.2028 |  |  |  | 1 104,0 | 2028 | 1 104,0 | 0,0 | 1 104,0 |
| 5 |  |  | 1.01.2029-31.12.2029 |  |  |  | 1 104,0 | 2029 | 1 104,0 | 0,0 | 1 104,0 |
| 6 |  |  | 1.01.2030-31.12.2030 |  |  |  | 1 104,0 | 2030 | 1 104,0 | 0,0 | 1 104,0 |
| 1 | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | МО "Вешкаймский район" | 1.01.2025-31.12.2025 |  | Управление образования района и сельские поселения МО "Вешкаймский район" |  | 30,0 | 2025 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| 2 |  |  | 1.01.2026-31.12.2026 |  |  |  | 30,0 | 2026 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| 3 |  |  | 1.01.2027-31.12.2027 |  |  |  | 30,0 | 2027 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| 4 |  |  | 1.01.2028-31.12.2028 |  |  |  | 30,0 | 2028 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| 5 |  |  | 1.01.2029-31.12.2029 |  |  |  | 30,0 | 2029 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| 6 |  |  | 1.01.2030-31.12.2030 |  |  |  | 30,0 | 2030 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| 1 | Совершенствование организации дорожного движения | МО "Вешкаймский район" | 1.01.2025-31.12.2025 |  | Управление образования района и сельские поселения МО "Вешкаймский район" |  | 70,0 | 2025 | 70,0 | 0,0 | 70,0 |
| 2 |  |  | 1.01.2026-31.12.2026 |  |  |  | 70,0 | 2026 | 70,0 | 0,0 | 70,0 |
| 3 |  |  | 1.01.2027-31.12.2027 |  |  |  | 70,0 | 2027 | 70,0 | 0,0 | 70,0 |
| 4 |  |  | 1.01.2028-31.12.2028 |  |  |  | 70,0 | 2028 | 70,0 | 0,0 | 70,0 |
| 5 |  |  | 1.01.2029-31.12.2029 |  |  |  | 70,0 | 2029 | 70,0 | 0,0 | 70,0 |
| 6 |  |  | 1.01.2030-31.12.2030 |  |  |  | 70,0 | 2030 | 70,0 | 0,0 | 70,0 |
| 1 | Поддержка пассажирского транспорта | МО "Вешкаймский район" | 1.01.2025-31.12.2025 |  | Муниципальные маршруты перевозок, проходящие по территории МО "Вешкаймский район" |  | 2 113,36842 | 2025 | 2 113,36842 | 2 007,7 | 105,66842 |
| 2 |  |  | 1.01.2026-31.12.2026 |  |  |  | 1 322,8 | 2026 | 1 322,8 | 1 222,8 | 100,0 |
| 3 |  |  | 1.01.2027-31.12.2027 |  |  |  | 1 322,8 | 2027 | 1 322,8 | 1 222,8 | 100,0 |
| 4 |  |  | 1.01.2028-31.12.2028 |  |  |  | 1 322,8 | 2028 | 1 322,8 | 1 222,8 | 100,0 |
| 5 |  |  | 1.01.2029-31.12.2029 |  |  |  | 1 322,8 | 2029 | 1 322,8 | 1 222,8 | 100,0 |
| 6 |  |  | 1.01.2030-31.12.2030 |  |  |  | 1 322,8 | 2030 | 1 322,8 | 1 222,8 | 100,0 |

».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район» Степанова А.Г.

Глава администрации

муниципального образования

«Вешкаймский район»                                                                             Т.Н. Стельмах